Sistema Inteligente para la Gestión y Análisis de Inventario en Almacenes mediante Inteligencia Artificial.

Proyecto de Curso de Inteligencia Artificial.

Asignatura:

Inteligencia Artificial.

Grupo:

4T4-SIS-S

Elaborado por:

Docente:

PhD. Denis Eduardo Hernández García.

Br. Alexander Josué Lorio Paizano.

Br. Andrea Sofia Ramírez Centeno.

Br. Roger Martin Pérez Castillo.

Br. Guadalupe del Carmen Tellez Palacio.

05 de octubre de 2026

Managua, Nicaragua

Índice

1.	Introducción	1

2.	Antecedentes	2

2.1.	Antecedentes internacionales	2

2.2.	Antecedentes nacionales	2

2.3.	Antecedentes locales	3

3.	Problemática	4

4.	Objetivos	5

4.1.	Objetivo general	5

4.2.	Objetivos específicos	5

5.	Justificación	6

6.	Presentación y Análisis de resultados	7

6.1.	Comprensión del Negocio	7

6.1.1.	Definición del problema del negocio	7

6.1.2.	Alcance del proyecto	7

6.1.3.	Identificación de los interesados	8

6.1.4.	Recursos humanos, tecnológicos y financieros	9

6.1.5.	Requisitos y restricciones	10

6.1.6.	Análisis de riesgos y estrategias de mitigación	11

6.1.7.	Criterios de éxito del negocio	12

6.1.8.	Objetivos de minería de datos	12

6.1.9.	Cronograma inicial del proyecto	13

6.2.	Comprensión de los datos	14

6.2.1.	Conjunto inicial de datos	14

6.2.2.	Informe de recolección de datos	15

6.2.3.	Descripción del conjunto de datos	15

6.2.4.	Diccionario de datos	17

6.2.5.	Informe de exploración de datos	18

6.2.6.	Informe de calidad de los datos	19

6.2.7.	Conclusiones preliminares	20

6.3.	Preparación de los datos	21

6.3.1.	Conjunto de datos seleccionado	21

6.3.2.	Informe de revisión y tratamiento de datos	22

6.3.3.	Organización de los campos	23

6.3.4.	Preparación del historial para consulta y análisis	23

6.3.5.	Datos integrados	24

6.3.6.	Preparación de imágenes faciales	25

6.3.7.	Separación de conjuntos y alcance	25

6.3.8.	Resultado de la preparación	26

6.3.9.	Registro de modificaciones	26

Referencias bibliográficas	28

# Introducción

La gestión de inventario constituye una actividad fundamental para el funcionamiento de un almacén, ya que permite mantener organizada la información relacionada con los productos, sus existencias, ubicaciones y movimientos. En proyecto se desarrolla sobre un escenario hipotético de un almacén perteneciente a un taller de mecánica, esta actividad adquiere especial importancia debido a la diversidad de repuestos, herramientas, materiales y suministros necesarios para apoyar las operaciones diarias.

El desarrollo de las tecnologías de información y la Inteligencia Artificial ha permitido ampliar las capacidades de los sistemas tradicionales de inventario. Además del registro y consulta de información, actualmente es posible analizar los datos generados durante las operaciones para identificar patrones, facilitar el acceso a la información y apoyar el seguimiento de las existencias y movimientos.

En este contexto, se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente para la Gestión y Análisis de Inventario en un Almacén mediante Inteligencia Artificial, orientado al almacén de un taller de mecánica. El sistema busca integrar la gestión de los productos y sus movimientos con diferentes técnicas de Inteligencia Artificial, con el propósito de fortalecer el control y análisis de la información generada en las operaciones del almacén.

La propuesta contempla la incorporación de mecanismos para la identificación de empleados mediante reconocimiento facial, consultas sobre el inventario mediante lenguaje natural y técnicas de Machine Learning para analizar el comportamiento de los datos registrados. Estas funcionalidades estarán orientadas a proporcionar información que sirva como apoyo para el control y seguimiento del inventario.

Para organizar el desarrollo del proyecto se empleará la metodología CRISP-DM, mediante la cual se estructurarán las etapas relacionadas con la comprensión del negocio, comprensión y preparación de los datos, modelado, evaluación y posterior implementación de la solución.

# Antecedentes

## Antecedentes internacionales

A nivel internacional, las investigaciones sobre gestión de inventarios han incorporado técnicas de Inteligencia Artificial y Machine Learning para aprovechar los datos históricos de los almacenes. Estas tecnologías permiten identificar patrones de comportamiento, analizar movimientos de productos y detectar situaciones que podrían afectar el control de las existencias. Asimismo, el uso de técnicas de detección de anomalías y agrupamiento contribuye al análisis de las operaciones y proporciona información útil para la toma de decisiones.

Estos avances constituyen una referencia para la presente investigación, ya que muestran la utilidad del aprendizaje automático en el análisis de los datos generados por las operaciones de inventario.

## Antecedentes nacionales

En Nicaragua se han desarrollado investigaciones orientadas a mejorar la administración de inventarios en talleres y empresas. Entre ellas se encuentra el estudio de Torres Guerrero (2023), titulado “Metodología para el cálculo de un nivel adecuado de inventario en el taller Móvil Nicaragua”, presentado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Este trabajo aborda la determinación de niveles adecuados de inventario y la clasificación de productos, aspectos relacionados con el control de las existencias en talleres.

Este antecedente aporta una referencia nacional para la gestión de inventarios en un contexto similar al de la presente investigación. Sin embargo, la propuesta actual amplía este enfoque mediante la incorporación de reconocimiento facial, consultas en lenguaje natural y técnicas de Machine Learning.

## Antecedentes locales

En Managua, Jarquín Maradiaga y Morales Téllez (2023) desarrollaron el trabajo “Propuesta de mejora en la gestión de control de inventario del Almacén General de Insumos de la empresa MECHNIKOV S.A.”, presentado en la Universidad Nacional de Ingeniería. La investigación se orientó a mejorar el control de los productos almacenados mediante herramientas de clasificación de inventario, con el propósito de facilitar su administración y prevenir problemas de abastecimiento.

Este estudio se relaciona con la presente investigación porque aborda la necesidad de fortalecer el control de las existencias en un almacén ubicado en Managua. La diferencia radica en que el proyecto propuesto busca integrar funcionalidades de Inteligencia Artificial para facilitar la trazabilidad de los movimientos y analizar los registros históricos del inventario.

En conjunto, estos antecedentes evidencian la importancia de mejorar la gestión de inventarios mediante herramientas tecnológicas. A partir de ellos, se plantea el desarrollo de un sistema inteligente para el almacén de un taller de mecánica que integre la gestión de productos, la identificación de empleados mediante reconocimiento facial, las consultas en lenguaje natural y el análisis de datos históricos mediante Machine Learning.

# Problemática

En el almacén de un taller de mecánica se manejan repuestos, herramientas, materiales y suministros que requieren un control constante de sus entradas, salidas y existencias. Cuando la información del inventario no se encuentra integrada y actualizada oportunamente, se dificulta conocer la disponibilidad de los productos y dar seguimiento a los movimientos realizados.

Otra dificultad se relaciona con la trazabilidad de las operaciones. Para mantener un control adecuado es necesario conocer qué producto fue retirado o ingresado, en qué cantidad, cuándo se realizó el movimiento y qué empleado fue responsable. La falta de esta información dificulta la revisión del historial y el seguimiento de las operaciones del almacén.

Además, los movimientos generan datos que pueden utilizarse para estudiar el comportamiento del inventario. Si estos registros se emplean únicamente para almacenar información, se limita su aprovechamiento para identificar patrones de consumo y movimientos que requieren revisión.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de una herramienta que integre la gestión, consulta y análisis del inventario para apoyar el control de existencias y la trazabilidad de las operaciones del taller.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente para la gestión y el análisis del inventario del almacén de un taller de mecánica mediante técnicas de Inteligencia Artificial, orientado al control de existencias, la trazabilidad de movimientos y el apoyo a la toma de decisiones.

## Objetivos específicos

- Diseñar un sistema para la gestión y el control de las entradas, salidas, existencias y movimientos de los productos dentro del almacén.

- Implementar un mecanismo de reconocimiento facial para la identificación de empleados registrados y su asociación con los movimientos del inventario.

- Incorporar un agente inteligente para la consulta en lenguaje natural de información sobre productos, existencias, ubicaciones y movimientos registrados en el inventario.

- Evaluar los resultados de una técnica de Machine Learning aplicada al análisis del comportamiento de los datos históricos del inventario, considerando la identificación de patrones y comportamientos relevantes.

# Justificación

El desarrollo del proyecto surge de la necesidad de fortalecer la gestión de la información generada en el almacén de un taller de mecánica. La variedad de productos, repuestos, herramientas y suministros requiere mecanismos que permitan organizar y consultar la información de manera eficiente, facilitando el control de las existencias y los movimientos realizados.

La implementación de un sistema permitirá centralizar la información relacionada con los productos y sus operaciones, facilitando el seguimiento de los registros y proporcionando una base organizada para el análisis del inventario. Asimismo, la identificación de los empleados relacionados con los movimientos permitirá fortalecer la trazabilidad y facilitar la revisión de las operaciones realizadas.

Desde una perspectiva tecnológica, el proyecto busca aprovechar técnicas de Inteligencia Artificial para ampliar las capacidades de un sistema tradicional de inventario. La incorporación del reconocimiento facial permitirá relacionar a los empleados con las operaciones registradas, mientras que el procesamiento del lenguaje natural facilitará la consulta de información del inventario mediante una interacción más accesible para los usuarios.

El análisis de los registros históricos mediante técnicas de Machine Learning permitirá estudiar el comportamiento de los productos y movimientos almacenados. Los resultados obtenidos podrán utilizarse como información de apoyo para identificar patrones y situaciones que requieran revisión, manteniendo la participación del personal responsable en la interpretación y validación de los resultados.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitirá integrar conocimientos relacionados con programación, bases de datos, Inteligencia Artificial, visión artificial, procesamiento del lenguaje natural y Machine Learning en una problemática concreta. De esta manera, se podrá analizar la aplicación de diferentes técnicas de IA dentro de un sistema de gestión de inventarios y valorar su utilidad para el control y análisis de la información.

# Presentación y Análisis de resultados

## Comprensión del Negocio

Esta fase establece las necesidades del almacén hipotético, el alcance del sistema y las condiciones utilizadas para orientar su desarrollo.

### Definición del problema del negocio

El almacén requiere consultar la disponibilidad y ubicación de sus productos, registrar movimientos y conservar el responsable de cada operación. El control debe mantener correspondencia entre entradas, salidas, transferencias, ajustes y existencias.

La necesidad consiste en integrar estas funciones y facilitar el acceso a la información. El historial simulado proporciona una base experimental para analizar patrones del inventario y movimientos que requieren revisión.

### Alcance del proyecto

El proyecto comprende una aplicación de escritorio para la gestión de productos, empleados, ubicaciones y existencias del almacén. Incluye el registro de entradas, salidas, transferencias y ajustes, la consulta del historial, un mapa digital de ubicaciones y reportes en PDF y Excel.

También contempla el control de lotes y vencimientos para los productos que lo requieran y el registro de conteos físicos para revisar diferencias con las cantidades del sistema.

Los componentes inteligentes incluyen reconocimiento facial para apoyar la identificación de empleados, consultas en lenguaje natural mediante texto y voz y evaluación de una técnica de aprendizaje automático aplicada al historial del inventario. El sistema también presenta estimaciones de consumo y disponibilidad y señala movimientos inusuales, conforme a los datos y métodos disponibles.

Quedan fuera la facturación, contabilidad, nómina, gestión de usuarios, roles y permisos y una bitácora de auditoría independiente. El historial de movimientos se conserva como parte del inventario. Las recomendaciones sirven como apoyo; las decisiones y el registro de operaciones permanecen bajo responsabilidad del personal.

Agente inteligente JARVIS

JARVIS es el nombre asignado al agente inteligente de lenguaje natural integrado en el sistema. Su función es permitir que los usuarios realicen consultas sobre la información del inventario mediante texto o voz, utilizando un lenguaje cotidiano. El agente interpreta las solicitudes y utiliza el contexto disponible del sistema para proporcionar respuestas relacionadas con los productos, las existencias, las ubicaciones, los movimientos y las funcionalidades inteligentes del inventario, como el análisis de consumo, la predicción de agotamiento y la detección de anomalías.

JARVIS actúa como una interfaz de interacción entre el usuario y el sistema, facilitando el acceso a la información sin necesidad de realizar manualmente todas las consultas. Las respuestas proporcionadas deben basarse en los datos disponibles y en las capacidades implementadas; cuando la información sea insuficiente o la consulta sea ambigua, el agente deberá indicarlo o solicitar una aclaración. Sus respuestas y recomendaciones sirven como apoyo al usuario, quien conserva la responsabilidad de revisar y validar la información antes de tomar decisiones.

Quedan fuera la facturación, contabilidad, nómina y gestión de usuarios, roles y permisos. Las sugerencias del asistente y los resultados del análisis sirven como apoyo; las decisiones y el registro de operaciones permanecen bajo responsabilidad del personal.

### Identificación de los interesados

| Interesado | Participación |
| --- | --- |
| Responsable del almacén | Describe los procedimientos, revisa los requisitos y valora la utilidad del sistema. |
| Empleados del taller | Participan en las operaciones y en las pruebas de consulta e identificación. |
| Propietario o encargado del taller | Revisa la pertinencia del proyecto y los recursos necesarios para su uso. |
| Equipo desarrollador | Diseña, implementa y evalúa la solución. |

### Recursos humanos, tecnológicos y financieros

Recursos humanos

El proyecto requiere la participación del equipo desarrollador, el responsable del almacén y los empleados que colaboren en las pruebas. Sus actividades comprenden el desarrollo del sistema, la revisión de los procedimientos y la evaluación de las funciones propuestas.

Recursos tecnológicos

| Recurso | Finalidad |
| --- | --- |
| Computadora | Desarrollo y ejecución del sistema. |
| Cámara | Captura de imágenes para la identificación facial. |
| Micrófono y altavoces | Consultas y respuestas por voz. |
| Herramientas de programación y análisis | Construcción de la aplicación y evaluación de sus componentes inteligentes. |
| Base de datos | Almacenamiento de productos, existencias y operaciones. |
| UPS y unidad externa | Respaldo eléctrico y copias de seguridad. |

Recursos financieros

Se propone un presupuesto hipotético en córdobas para un taller pequeño de Nicaragua. Los montos corresponden a una estimación académica y no a cotizaciones verificadas.

| Concepto | Cantidad | Costo unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadora | 1 | C$12,000 | C$12,000 |
| Cámara web | 1 | C$1,000 | C$1,000 |
| Micrófono | 1 | C$600 | C$600 |
| Altavoces | 1 par | C$500 | C$500 |
| UPS | 1 | C$2,000 | C$2,000 |
| Unidad externa | 1 | C$1,500 | C$1,500 |
| Instalación y configuración | 1 servicio | C$1,000 | C$1,000 |
| Capacitación | 1 sesión | C$800 | C$800 |
| Subtotal |  |  | C$19,400 |
| Imprevistos: 10 % |  |  | C$1,940 |
| Total estimado |  |  | C$21,340 |

La estimación supone que el taller dispone de mobiliario y suministro eléctrico. El desarrollo del software constituye un aporte académico del equipo; el uso de las herramientas seleccionadas estará sujeto a sus condiciones de licenciamiento.

Si se dispone de una computadora compatible, el presupuesto se reduce a C$8,140, incluidos los imprevistos. No se contemplan mercancías ni gastos recurrentes de electricidad, conectividad o mantenimiento.

### Requisitos y restricciones

Requisitos del negocio

- Consultar la disponibilidad y ubicación de los productos.

- Registrar cada movimiento con el producto, cantidad, fecha, tipo de operación y empleado responsable.

- Mantener las existencias consistentes y evitar retiros superiores a la cantidad disponible.

- Conservar el stock total del producto durante las transferencias entre ubicaciones.

- Registrar las diferencias de los conteos físicos mediante ajustes.

- Consultar lotes y vencimientos cuando corresponda.

- Apoyar la identificación de empleados registrados mediante reconocimiento facial, previa validación de su correspondencia con la persona.

- Facilitar consultas por texto y voz con respuestas basadas en los registros del sistema.

- Generar reportes coherentes con los datos y filtros seleccionados.

- Presentar resultados del análisis histórico y alertas comprensibles, indicando las limitaciones de la información utilizada.

Restricciones

La cantidad, calidad y cobertura temporal del historial condicionan los análisis posibles. Cuando la información sea insuficiente, el sistema debe comunicarlo y evitar estimaciones sin sustento.

El reconocimiento facial depende de las imágenes y las condiciones de captura. Su uso requiere consentimiento de los participantes, protección de sus imágenes y pruebas independientes antes de asociar automáticamente una identidad con una operación.

El presupuesto, la capacidad del equipo y el período académico limitan el desarrollo. Las consultas por voz dependen del ruido ambiental y de los dispositivos utilizados. Las estimaciones y alertas requieren revisión del personal responsable.

### Análisis de riesgos y estrategias de mitigación

| Riesgo | Posible efecto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Información incompleta o inconsistente | Consultas y análisis incorrectos. | Revisar los registros y conciliar existencias con movimientos. |
| Historial insuficiente | Estimaciones poco representativas. | Delimitar el análisis y comunicar sus limitaciones. |
| Errores de identificación facial | Asociación incorrecta de un empleado. | Evaluar con imágenes independientes y evitar asociaciones automáticas cuando la identificación no sea confiable. |
| Consultas ambiguas o ruido ambiental | Respuestas que no corresponden a la solicitud. | Solicitar aclaraciones y permitir consultas por texto. |
| Alertas poco útiles | Revisiones innecesarias. | Revisar los hallazgos con el encargado y ajustar los criterios. |
| Fallos eléctricos o pérdida de información | Interrupción del servicio. | Utilizar respaldo eléctrico y comprobar las copias de seguridad. |
| Limitaciones de tiempo | Funciones pendientes de integración. | Priorizar el control del inventario y las funciones establecidas en los objetivos. |

### Criterios de éxito del negocio

El éxito se evaluará mediante tareas y casos de prueba definidos antes de la evaluación. Se registrarán la correspondencia entre movimientos y existencias, las respuestas correctas, las diferencias en reportes y las tareas completadas por el personal participante.

| Criterio | Condición de aceptación |
| --- | --- |
| Control de existencias | Todas las operaciones del conjunto de pruebas actualizan correctamente las cantidades y evitan existencias negativas. |
| Trazabilidad | Todos los movimientos de prueba conservan los datos de la operación y su responsable. |
| Localización | Las ubicaciones mostradas coinciden con los registros utilizados en las pruebas. |
| Consulta de información | Las respuestas del conjunto de pruebas coinciden con los datos almacenados y las solicitudes ambiguas requieren aclaración. |
| Reportes | Los archivos generados coinciden con los registros y filtros seleccionados en las pruebas. |
| Apoyo al análisis | Los resultados presentan su fundamento y las limitaciones de los datos utilizados. |
| Utilidad operativa | El personal participante completa las tareas acordadas y sus observaciones quedan documentadas. |

Estas condiciones representan resultados esperados. Las mejoras en tiempos de consulta o reducción de errores deberán sustentarse en mediciones.

### Objetivos de minería de datos

Los objetivos de análisis se relacionan con la identificación de empleados y el aprovechamiento del historial del inventario, conforme a los objetivos específicos del primer entregable.

| Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Evaluar la identificación de empleados mediante imágenes faciales. | Determinar los aciertos y errores de identificación y la respuesta ante personas no registradas. |
| Analizar el comportamiento de los datos históricos del inventario mediante una técnica de aprendizaje automático. | Obtener patrones o hallazgos relevantes y valorar su utilidad para el control del almacén. |

El análisis podrá orientarse al consumo, la disponibilidad estimada o los movimientos inusuales, según la información disponible. La técnica y sus medidas de evaluación se documentarán en las fases de modelado y evaluación.

Las estimaciones de disponibilidad y las alertas por niveles mínimos también forman parte del apoyo operativo del sistema. Su existencia, por sí sola, no demuestra resultados de aprendizaje automático.

### Cronograma inicial del proyecto

Se propone un período de cuatro semanas para completar la revisión, los ajustes y la evaluación de los avances existentes. El cronograma comprende veinte jornadas de trabajo académico y supone disponibilidad de equipos y datos.

| Fase | Actividades principales | Período | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprensión del negocio | Revisión de necesidades, alcance y requisitos. | Semana 1, días 1–2 | 2 días |
| Comprensión de los datos | Revisión del inventario, historial e imágenes disponibles. | Semana 1, días 3–5 | 3 días |
| Preparación de los datos | Corrección y organización de la información. | Semana 2, días 1–2 | 2 días |
| Modelado | Ajustes de identificación facial, análisis del historial y consultas de JARVIS. | Semana 2, días 3–5, y semana 3, días 1–2 | 5 días |
| Evaluación | Pruebas de funcionamiento y revisión de resultados. | Semana 3, días 3–5 | 3 días |
| Despliegue | Configuración final, documentación, capacitación y demostración. | Semana 4, días 1–5 | 5 días |

El equipo desarrollador coordina las actividades. El responsable del almacén y los empleados participantes colaboran en la revisión de necesidades, las pruebas y la demostración final. Los tiempos podrán ajustarse según los problemas encontrados durante la preparación y evaluación.

## Comprensión de los datos

En esta fase se examinó la información del inventario y del conjunto facial inicial para establecer su procedencia, estructura y calidad. El proyecto representó el almacén de un taller de mecánica hipotético; sus registros operativos fueron preparados para el desarrollo y la demostración académica, sin proceder de transacciones de un taller real.

### Conjunto inicial de datos

Se distinguieron dos fuentes: los registros estructurados del inventario almacenados en SQL Server y los archivos de imágenes utilizados como conjunto facial inicial. Ambas fuentes se relacionaron con las necesidades del sistema, pero conservaron unidades de observación diferentes.

La revisión del inventario, con fecha de corte del 13 de octubre de 2026, identificó 24 productos activos y 500 movimientos con sus respectivos detalles. Para el componente facial se comprobó un conjunto inicial de 154 archivos correspondientes a 14 etiquetas de sujetos.

| Conjunto | Contenido comprobado | Uso dentro del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Productos | 24 productos activos con categoría, unidad, precio y mínimo de stock. | Gestión y consulta. |
| Existencias | 24 asignaciones de cantidad, ubicación y posición. | Disponibilidad y localización. |
| Movimientos | 500 operaciones del escenario académico. | Revisión del historial. |
| Detalles de movimientos | 500 detalles asociados a las operaciones. | Cantidades y cambios de saldo. |
| Ubicaciones | 12 activas y seis históricas; 24 posiciones asignadas. | Organización física y referencias anteriores. |
| Empleados | 16 empleados activos; 16 asociados al historial. | Responsables registrados. |
| Relaciones faciales | 16 enlaces activos en el catálogo; no equivalen a imágenes verificadas. | Enlace entre etiqueta y empleado. |
| Imágenes faciales | 154 archivos de 14 sujetos en el conjunto inicial. | Preparación del componente facial. |

Un producto, un movimiento, una ubicación, una posición, un empleado y una identidad facial representan entidades distintas. La existencia de una relación facial en el catálogo no demuestra por sí sola que existan imágenes utilizables ni que su identidad visual haya sido confirmada.

### Informe de recolección de datos

Se revisaron la base de datos local, los archivos de carga y exportación, los informes guardados de organización del inventario y los archivos del conjunto facial. El código permitió identificar los procedimientos implementados; los informes de ejecución y las consultas de lectura permitieron distinguir las actividades realizadas de las solamente programadas.

El historial del inventario fue generado para representar operaciones del escenario académico. No se atribuyó a observaciones de campo, entrevistas, documentos comerciales ni mediciones de consumo de una empresa real.

| Información | Comprobación realizada | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Catálogo y existencias | Consulta de lectura de la base vigente. | Productos y asignaciones presentes. |
| Historial | Contraste de la carga con los registros consultados. | Cabeceras y detalles de movimientos. |
| Organización física | Contraste de informe y ubicaciones vigentes. | Estantes, niveles y posiciones. |
| Empleados | Conteo de registros y responsables del historial. | No acredita participación de personas reales. |
| Conjunto facial inicial | Conteo de archivos por etiqueta. | Sujeto 01 al 14; 11 archivos por sujeto. |
| Procedencia de imágenes | Revisión de archivos locales disponibles. | Origen externo no acreditado en esta revisión. |

La consulta de lectura confirmó que el historial y la distribución vigente estaban cargados. Para las imágenes se comprobó su presencia en los archivos del proyecto; esta comprobación no acreditó su procedencia externa ni la identidad civil de las personas representadas.

### Descripción del conjunto de datos

6.2.3.1. Datos del inventario

Los productos se relacionaron con categorías y unidades de medida. Las existencias asociaron cada producto con una cantidad y una ubicación. Los movimientos conservaron la fecha, el tipo de operación y el empleado asociado; sus detalles identificaron el producto, la cantidad, las ubicaciones pertinentes y los saldos anterior y posterior.

El historial consultado comprendió operaciones entre el 29 de junio y el 13 de octubre de 2026. Su distribución fue la siguiente:

| Tipo de operación | Cantidad |
| --- | --- |
| Entrada | 152 |
| Salida | 318 |
| Ajuste de entrada | 13 |
| Ajuste de salida | 17 |
| Transferencia | 0 |
| Total | 500 |

La distribución vigente comprendió seis estantes, con dos niveles por estante. Cada combinación de estante y nivel constituyó una ubicación y admitió dos posiciones. Se distinguieron, por tanto, 12 ubicaciones activas y 24 posiciones asignadas a productos.

La base conservó además seis ubicaciones anteriores a la reorganización. Estas referencias históricas no se contabilizaron como ubicaciones activas ni se sustituyeron automáticamente en los movimientos anteriores.

6.2.3.2. Datos del reconocimiento facial

El conjunto facial inicial se identificó mediante las etiquetas de sujeto del 01 al 14. Se comprobaron 11 archivos por etiqueta, para un total de 154. Los archivos originales revisados tuvieron dimensiones de 320 × 243 píxeles; no correspondieron a imágenes originales de 100 × 100 píxeles.

Las condiciones descritas en los nombres de archivo incluyeron variaciones de expresión, iluminación y uso de gafas. Esas denominaciones ayudaron a organizar las muestras, pero no sustituyeron una verificación visual de identidad ni acreditaron sesiones de captura independientes.

| Característica | Información comprobada |
| --- | --- |
| Archivos iniciales | 154; incluye archivos con contenido repetido. |
| Etiquetas de sujetos | 14 en el conjunto inicial. |
| Archivos por sujeto | 11. |
| Dimensiones originales | 320 × 243 píxeles. |
| Unidad de observación | Una imagen asociada a una etiqueta facial. |
| Correspondencia personal | La etiqueta no acredita por sí sola la identidad de un empleado. |

Los 14 sujetos correspondieron al conjunto inicial documentado y no a un límite del sistema. Se contempló incorporar más sujetos; la ampliación no se presentó como una actividad realizada dentro de esta descripción. El número de empleados y de relaciones faciales del catálogo se mantuvo diferenciado del alcance de este conjunto inicial.

### Diccionario de datos

Se revisaron las columnas y los tipos de las tablas utilizadas. Las cantidades y los saldos admitieron tres decimales, mientras que el precio del producto admitió dos. El siguiente diccionario resume los campos principales sin sustituir la estructura completa de la base de datos.

| Campo | Tipo y entidad | Significado |
| --- | --- | --- |
| Identificador del producto | Entero; producto | Enlace único del producto. |
| Código del producto | Texto; producto | Código de identificación del catálogo. |
| Nombre | Texto; producto | Denominación del producto. |
| Descripción | Texto opcional; producto | Características complementarias. |
| Categoría | Referencia entera; producto | Clasificación asociada. |
| Unidad de medida | Texto y referencia; producto | Unidad para interpretar cantidades. |
| Precio | Decimal con dos posiciones; producto | Precio registrado del producto. |
| Stock mínimo | Decimal con tres posiciones; producto | Cantidad mínima de referencia. |
| Estado | Lógico; catálogos | Condición activa o inactiva. |
| Identificador de existencia | Entero; existencia | Identifica la asignación de stock. |
| Ubicación | Referencia entera; existencia | Lugar asociado a la cantidad. |
| Cantidad disponible | Decimal con tres posiciones; existencia | Saldo del producto en una ubicación. |
| Posición | Entero pequeño opcional; existencia | Posición dentro del nivel. |
| Código de ubicación | Texto; ubicación | Identifica el lugar registrado. |
| Estante | Texto opcional; ubicación | Estante de almacenamiento. |
| Nivel | Texto opcional; ubicación | Nivel del estante. |
| Identificador de movimiento | Entero; movimiento | Identifica la cabecera de la operación. |
| Empleado | Referencia entera; movimiento | Empleado asociado a la operación. |
| Código de empleado | Texto; empleado | Identificación del catálogo de empleados. |
| Tipo de movimiento | Referencia entera; movimiento | Entrada, salida, transferencia o ajuste. |
| Fecha del movimiento | Fecha y hora; movimiento | Momento registrado de la operación. |
| Observación | Texto opcional; movimiento | Información complementaria. |
| Identificador de detalle | Entero; detalle | Identifica el registro de producto de la operación. |
| Cantidad del movimiento | Decimal con tres posiciones; detalle | Cantidad ingresada, retirada o ajustada. |
| Origen | Referencia entera opcional; detalle | Ubicación de procedencia cuando corresponde. |
| Destino | Referencia entera opcional; detalle | Ubicación de destino cuando corresponde. |
| Saldo anterior | Decimal con tres posiciones, opcional; detalle | Saldo previo a la operación. |
| Saldo posterior | Decimal con tres posiciones, opcional; detalle | Saldo posterior a la operación. |
| Etiqueta facial | Texto; relación facial | Enlace de una etiqueta con un empleado. |

Los campos de origen y destino admitieron valores vacíos según el tipo de operación. Una entrada pudo carecer de origen interno y una salida de destino interno; estos casos no se interpretaron automáticamente como datos incompletos.

### Informe de exploración de datos

6.2.5.1. Exploración del conjunto facial

Se contó la distribución de archivos por etiqueta y se revisaron las dimensiones de las imágenes. También se contrastaron los informes de diagnóstico y preparación para diferenciar los archivos disponibles de las muestras aprovechables.

| Aspecto | Resultado de la exploración | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Volumen inicial | 154 archivos y 14 sujetos. | Referencia inicial; no límite del sistema. |
| Distribución | 11 archivos por sujeto. | Cantidad de archivos, no de imágenes únicas. |
| Dimensiones | 320 × 243 píxeles. | Archivos originales del conjunto inicial. |
| Contenido repetido | Nueve repeticiones de contenido. | Comparación de píxeles. |
| Condiciones | Nombres asociados con expresión, luz y gafas. | No acredita variedad entre sesiones. |
| Enlaces personales | Catálogo separado de relaciones faciales. | Sin confirmación visual independiente de identidad. |

6.2.5.2. Exploración de los datos del inventario

La exploración confirmó que las salidas fueron las operaciones más frecuentes. El conjunto consultado no contuvo transferencias, aunque el sistema dispuso de la función para registrarlas. Su ausencia en el historial no se presentó como ausencia de esa capacidad.

| Indicador | Resultado al corte de revisión |
| --- | --- |
| Productos activos | 24 |
| Movimientos | 500 |
| Detalles de movimientos | 500 |
| Período del historial | 29/06/2026 al 13/10/2026 |
| Ubicaciones activas | 12 |
| Ubicaciones históricas conservadas | 6 |
| Posiciones asignadas | 24 |
| Empleados asociados al historial | 16 |
| Productos agotados | 1 |
| Productos con stock positivo bajo o igual al mínimo | 5 |

Las cantidades pertenecieron a productos con unidades de medida diferentes. Por ello, una suma o un promedio global de cantidades no se interpretó como consumo homogéneo del almacén. La comparación de retiros se organizó por producto y unidad.

Las salidas representaron los retiros considerados para examinar el consumo. Las entradas aumentaron disponibilidad y los ajustes corrigieron saldos. Una transferencia entre ubicaciones no habría representado una reducción del stock total del producto.

Las observaciones describieron el conjunto simulado y la fecha de corte señalada. No permitieron inferir patrones de demanda de un taller real ni generalizar resultados a períodos posteriores.

### Informe de calidad de los datos

6.2.6.1. Calidad del conjunto facial

La comparación del contenido de los archivos del conjunto inicial identificó nueve imágenes repetidas. El informe de preparación registró además dos muestras de un mismo sujeto rechazadas por iluminación deficiente. Los archivos originales se conservaron; excluir una muestra de la preparación no equivalió a borrarla del conjunto de origen.

| Aspecto | Resultado y alcance |
| --- | --- |
| Volumen y legibilidad | Se pudieron leer los 154 archivos iniciales. |
| Repeticiones | Se identificaron nueve archivos con contenido repetido. |
| Iluminación | Dos muestras fueron rechazadas por iluminación deficiente. |
| Conservación | Se conservaron los archivos originales. |
| Identidad de las personas | No se acreditó mediante la sola revisión de etiquetas. |
| Independencia de capturas | La separación por archivo no demuestra sesiones independientes. |

6.2.6.2. Calidad de los datos del inventario

El informe guardado de normalización registró la conciliación de los 500 detalles y la correspondencia de los saldos calculados con las existencias. También registró cero casos de stock negativo, de referencias de empleado inválidas y de inconsistencias de ubicación dentro de los controles aplicados.

La consulta de lectura realizada para esta revisión confirmó el volumen del historial, las cantidades positivas de sus detalles y la distribución activa. No se ejecutaron cargas, correcciones ni eliminaciones para completar el documento.

| Aspecto | Evidencia disponible | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Saldos y cantidades | Informe de conciliación de 500 detalles. | Cero inconsistencias en los controles registrados. |
| Existencias | Saldos calculados coincidentes con existencias. | Resultado del informe de normalización. |
| Rangos | Consulta sin cantidades no positivas ni saldos negativos. | Detalles vigentes del historial. |
| Empleados | Informe sin referencias inválidas. | No acredita identidad del operador real. |
| Distribución física | 12 ubicaciones activas y 24 posiciones asignadas. | Catálogo y existencias consultados. |
| Ubicaciones históricas | Se conservaron seis referencias anteriores. | Interpretación según fecha y reorganización. |
| Campos vacíos | Origen y destino admiten ausencia según operación. | No todos los nulos son errores. |
| Revisión exhaustiva | No se acreditó una revisión completa de todos los campos. | No se declaró ausencia general de errores. |

La conciliación de saldos tuvo en cuenta las ubicaciones y su reorganización. Estos controles tuvieron un alcance definido; no equivalieron a una revisión exhaustiva de todos los campos opcionales, de todas las reglas del sistema ni de la autenticidad empresarial de los registros.

### Conclusiones preliminares

La revisión permitió caracterizar los registros del escenario académico y distinguir el catálogo, el historial, la distribución vigente y las referencias históricas. Los informes disponibles respaldaron la coherencia de los saldos dentro de los controles realizados.

El conjunto facial inicial contó con archivos identificables por sujeto, pero presentó repeticiones y muestras con iluminación insuficiente. La revisión técnica de archivos no se consideró una confirmación independiente de la identidad de las personas fotografiadas.

La información disponible permitió continuar con la preparación y el análisis experimental. Su procedencia simulada limitó las conclusiones sobre el funcionamiento de un almacén real. Esta fase no estableció resultados de modelado ni acreditó la finalización del proyecto.

## Preparación de los datos

En esta fase se describieron las actividades de selección, organización e integración respaldadas por archivos, consultas e informes de ejecución. Se mantuvieron separados los registros operativos y las imágenes faciales, de acuerdo con la finalidad de cada componente.

### Conjunto de datos seleccionado

Se seleccionaron los campos necesarios para identificar productos, interpretar cantidades, seguir movimientos y localizar existencias. Para el componente facial se mantuvo como referencia el conjunto inicial descrito en la fase anterior. No se incorporaron datos externos para completar faltantes.

| Conjunto | Información seleccionada | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Productos | Código, nombre, categoría, unidad y mínimo. | Interpretar el catálogo. |
| Existencias | Producto, cantidad y ubicación. | Consultar disponibilidad. |
| Distribución física | Estante, nivel y posición. | Localizar productos. |
| Operaciones | Fecha, tipo, responsable, cantidades y saldos. | Revisar historial. |
| Empleados | Identificador y estado. | Relacionar responsables registrados. |
| Conjunto facial inicial | Archivos y etiquetas de sujetos. | Preparar información visual. |

Se distinguieron las ubicaciones activas de las históricas y se conservaron las relaciones necesarias para interpretar cada operación en su fecha. La selección no implicó reemplazar todos los lugares anteriores por la ubicación vigente.

La relación entre una etiqueta facial y un empleado se trató como información de enlace. No se utilizó como prueba de que la fotografía representara a ese empleado ni de que todos los empleados tuvieran muestras suficientes.

### Informe de revisión y tratamiento de datos

Para el inventario se contrastaron los registros con los controles guardados de cantidades, referencias y saldos. La preparación histórica contó con respaldo y con un informe de aplicación. Durante la revisión documental se realizaron únicamente consultas de lectura.

| Elemento | Tratamiento respaldado | Resultado o límite |
| --- | --- | --- |
| Historial operativo | Revisión de referencias y saldos del historial preparado. | Conciliación documentada; no datos de una empresa real. |
| Existencias | Contraste con los saldos calculados. | Cantidades conservadas en la reorganización. |
| Ubicaciones | Separación entre referencias vigentes e históricas. | Interpretación temporal del lugar de almacenamiento. |
| Campos opcionales | Distinción entre ausencia permitida y dato obligatorio. | No se atribuyó una corrección masiva de nulos. |
| Operaciones elevadas | Conservación para análisis experimental. | No se eliminaron solo por su magnitud. |
| Imágenes repetidas | Exclusión de copias de la representación procesada. | Archivos originales conservados. |
| Iluminación insuficiente | Rechazo documentado de muestras no aptas. | Motivo de exclusión disponible. |
| Identidad facial | Conservación del enlace de etiqueta. | Sin atribuir una validación humana no documentada. |

Las cantidades elevadas se conservaron en el historial. Su presencia, por sí sola, no justificó eliminarlas ni clasificarlas como errores: el conjunto fue preparado con variación de frecuencia y tamaño de las operaciones para su análisis experimental.

### Organización de los campos

Se conservaron los identificadores para relacionar las tablas y rastrear cada registro. Las descripciones, unidades y tipos de operación permitieron interpretar la información sin convertir los códigos de identificación en magnitudes numéricas.

| Campo o grupo | Organización aplicada |
| --- | --- |
| Identificadores | Se conservaron como enlaces entre registros. |
| Código y nombre del producto | Permitieron localizar e interpretar el producto. |
| Categoría y unidad | Se mantuvieron para interpretar y agrupar información. |
| Tipo y fecha del movimiento | Diferenciaron operaciones y ordenaron el historial. |
| Empleado y ubicación | Se conservaron como referencias de la operación. |
| Cantidad y saldos | Se mantuvieron como valores numéricos con su unidad. |
| Estado y eliminación lógica | Permitieron distinguir registros vigentes e históricos. |

La organización de los campos no se presentó como una selección definitiva de variables para todos los modelos. Tampoco se afirmó que se hubieran aplicado codificación de categorías o escalado a todo el inventario.

### Preparación del historial para consulta y análisis

Las consultas implementadas organizaron las salidas por producto y fecha para su análisis. Los informes de ejecución guardados incluyeron cálculos de consumo por producto, lo que respaldó la utilización del historial más allá de la definición de una función en el código.

| Información preparada | Organización comprobada | Uso |
| --- | --- | --- |
| Salidas | Relación por producto y fecha. | Consulta de retiros. |
| Consumo diario | Suma de salidas del producto por día. | Serie de consumo. |
| Días sin salidas | Valor cero dentro del intervalo observado. | Evitar confundir ausencia de retiros con consumo positivo. |
| Promedio diario | Cantidad retirada y días considerados. | Resumen del consumo del período. |
| Stock total por producto | Consolidación de existencias por ubicación. | Consulta de disponibilidad. |

El consumo diario se distinguió del tamaño de una salida individual. La organización utilizada para consumo consideró los retiros y mantuvo fuera las entradas, las transferencias y los ajustes. Los días sin salidas se representaron con consumo cero dentro del intervalo observado por el procedimiento.

La fecha de consulta delimitó los registros disponibles para el análisis. Las estimaciones de agotamiento, los niveles de riesgo y los resultados de detección no se describieron como variables observadas ni como resultados de esta fase de preparación.

### Datos integrados

Se relacionaron los movimientos con sus detalles y con los catálogos de productos, empleados y tipos de operación. Cada detalle mantuvo su cantidad, producto y referencias de ubicación, mientras que la cabecera conservó la fecha y el responsable asociado.

Las existencias se conservaron como representación de la disponibilidad por ubicación. Las consultas del sistema consolidaron las cantidades por producto para obtener su stock total, sin convertir la ubicación actual en un atributo invariable de todas sus operaciones pasadas.

La organización física se aplicó conservando las cantidades de los productos y diferenciando las ubicaciones anteriores. El informe de reorganización y la consulta de las posiciones activas respaldaron esta integración.

Las imágenes permanecieron en archivos separados de los registros operativos. Las etiquetas facilitaron su organización y su enlace con el catálogo facial, sin mezclar los píxeles de las fotografías con las variables numéricas del historial.

La integración descrita correspondió a relaciones y consultas disponibles en la aplicación. No se presentó como la construcción de un único archivo final validado para cualquier técnica de inteligencia artificial.

### Preparación de imágenes faciales

Los registros de preparación permitieron comprobar el procesamiento del conjunto inicial. Se excluyeron de la representación facial las copias repetidas y las dos muestras rechazadas por iluminación, conservando los archivos originales y el motivo registrado para las muestras no utilizables.

| Información facial | Preparación comprobada |
| --- | --- |
| Archivos completos | Detección del rostro y localización de puntos faciales. |
| Región facial | Alineación antes de extraer la representación. |
| Capturas ya alineadas | Reconocimiento de su procedencia registrada. |
| Entrada para CNN | Escala de grises, 100 × 100 píxeles e intensidades entre cero y uno. |
| Representación para embeddings | Vector facial de 128 componentes con longitud normalizada. |
| Muestras excluidas | Conservación del original y del motivo registrado. |

En las imágenes completas se realizó la detección del rostro, la localización de puntos faciales y la alineación mediante YuNet y SFace. Las capturas previamente alineadas se distinguieron mediante su información de registro para evitar repetir la alineación.

Para la CNN se prepararon rostros alineados en escala de grises de 100 × 100 píxeles, con intensidades entre cero y uno. Para el motor de embeddings se conservaron representaciones numéricas de 128 componentes con longitud normalizada. Estos tratamientos fueron específicos de las imágenes y no se extendieron al inventario por costumbre.

### Separación de conjuntos y alcance

Los archivos de preparación facial conservaron referencias diferenciadas para registro, calibración y evaluación. Se comprobó esa organización sin trasladar a esta fase los resultados de reconocimiento obtenidos posteriormente.

| Componente | Organización y alcance comprobados |
| --- | --- |
| Reconocimiento facial | Referencias de archivo separadas para registro, calibración y evaluación. |
| Sesiones faciales | Independencia entre sesiones no acreditada por la sola separación de archivos. |
| Inventario | Sin una partición universal de entrenamiento, validación y prueba atribuible a esta preparación. |

La separación por archivo no demostró independencia entre sesiones de captura. No se afirmó que existiera un conjunto de personas desconocidas ni que se hubiera realizado una evaluación abierta con sujetos no registrados.

Para el inventario no se impusieron porcentajes generales de entrenamiento, validación y prueba. La preparación del historial y las consultas de consumo no constituyeron, por sí mismas, una división de datos para un modelo supervisado.

La evaluación temporal del inventario y la evaluación facial en nuevas sesiones correspondieron a decisiones y comprobaciones posteriores. No se presentaron como actividades concluidas por disponer de procedimientos programados.

### Resultado de la preparación

La preparación dejó disponibles registros operativos relacionados y consultables, con una distribución física aplicada y evidencia de conciliación de saldos. En el componente facial quedaron representaciones procesadas del conjunto inicial y referencias para separar sus usos.

| Resultado | Alcance |
| --- | --- |
| Registros operativos relacionados | Catálogo, cabeceras, detalles, empleados y ubicaciones consultables. |
| Distribución vigente | Posiciones aplicadas, con referencias históricas conservadas. |
| Historial revisado | Informe de conciliación y controles con alcance definido. |
| Información facial preparada | 143 representaciones aprovechables del conjunto inicial, sin borrar sus archivos originales. |

Estos resultados describieron la preparación comprobada, sin declarar un conjunto universalmente validado ni atribuir a los datos simulados representatividad sobre un taller real. La calidad de las predicciones y de las identificaciones correspondió a las fases posteriores de modelado y evaluación.

### Registro de modificaciones

Se distinguieron las actuaciones respaldadas por informes de ejecución de las verificaciones documentales y de las actividades sin evidencia suficiente. Los respaldos y los registros de preparación permitieron identificar el alcance de los cambios realizados.

| Actividad | Estado respaldado |
| --- | --- |
| Revisión del volumen y estructura | Comprobada mediante consultas de lectura y archivos. |
| Aplicación del historial preparado | Respaldada por un informe de ejecución y por la consulta vigente. |
| Conciliación de saldos | Registrada en el informe de normalización. |
| Organización física | Aplicada y contrastada con ubicaciones activas. |
| Conteo del conjunto facial inicial | Comprobado por etiqueta y archivo. |
| Tratamiento de repeticiones y baja iluminación | Respaldado por archivos e informes de preparación. |
| Preparación facial e integración de registros | Comprobadas en sus representaciones y relaciones disponibles. |
| Correspondencia visual entre persona y empleado | No confirmada mediante evidencia independiente en esta revisión. |
| Validación con personas desconocidas y nuevas sesiones | No acreditada como actividad realizada. |
| Generalización a un taller real | Fuera del alcance de los datos simulados. |

La corrección de estas dos fases no modificó los registros del sistema ni acreditó que el proyecto completo estuviera terminado. Se mantuvo la necesidad de documentar por separado las evaluaciones y las actividades posteriores.

# Referencias bibliográficas

Deng, C., & Liu, Y. (2021). A deep learning-based inventory management and demand prediction optimization method for anomaly detection. Wireless Communications and Mobile Computing, 2021, Article 9969357. https://doi.org/10.1155/2021/9969357

Jarquín Maradiaga, J. V., & Morales Téllez, A. D. (2023). Propuesta de mejora en la gestión de control de inventario del Almacén General de Insumos de la empresa MECHNIKOV S.A. ubicada en la ciudad de Managua [Monografía, Universidad Nacional de Ingeniería]. Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería. https://ribuni.uni.edu.ni/6937/

Simone, F., Nakhal Akel, A. J., & Patriarca, R. (2022). Supporting warehouse management through machine learning. Proceedings of the 27th Summer School Francesco Turco. https://hdl.handle.net/11573/1667936

Torres Guerrero, M. L. (2023). Metodología para el cálculo de un nivel adecuado de inventario en el taller Móvil Nicaragua [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Ingeniería]. Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería. https://ribuni.uni.edu.ni/5696/

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS.