Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Sistema Inteligente para la Gestión y Análisis de Inventario en Almacenes mediante Inteligencia Artificial.

Proyecto de Curso de Inteligencia Artificial.

Asignatura:

Inteligencia Artificial.

Grupo:

4T4-SIS-S

Elaborado por:

Docente:

Br. Andrea Sofia Ramírez Centeno.

Br. Alexander Josué Lorio Paizano.

PhD. Denis Eduardo Hernández García.

Br. Roger Martin Pérez Castillo.

Br. Guadalupe del Carmen Tellez Palacio.

22 de octubre de 2026

Managua, Nicaragua

Índice

1.	Introducción	1

2.	Antecedentes	2

2.1.	Antecedentes internacionales	2

2.2.	Antecedentes nacionales	2

2.3.	Antecedentes locales	3

3.	Problemática	4

4.	Objetivos	5

4.1.	Objetivo general	5

4.2.	Objetivos específicos	5

5.	Justificación	6

6.	Presentación y Análisis de resultados	7

6.1.	Comprensión del Negocio	7

6.1.1.	Definición del problema del negocio	7

6.1.2.	Alcance del proyecto	7

6.1.3.	Identificación de los interesados	8

6.1.4.	Recursos humanos, tecnológicos y financieros	8

6.1.5.	Requisitos y restricciones	10

6.1.6.	Análisis de riesgos y estrategias de mitigación	11

6.1.7.	Criterios de éxito del negocio	11

6.1.8.	Objetivos de minería de datos	12

6.1.9.	Cronograma inicial del proyecto	13

6.2.	Comprensión de los datos	13

6.2.1.	Conjunto inicial de datos	14

6.2.2.	Informe de recolección de datos	15

6.2.3.	Descripción del conjunto de datos	15

6.2.4.	Diccionario de datos	17

6.2.5.	Informe de exploración de datos	18

6.2.6.	Informe de calidad de los datos	20

6.2.7.	Conclusiones de la comprensión de los datos	21

6.3.	Preparación de los datos	22

6.3.1.	Conjunto de datos seleccionado	22

6.3.2.	Criterios de revisión de los datos	23

6.3.3.	Organización de los campos	23

6.3.4.	Información para el análisis del inventario	24

6.3.5.	Datos integrados	24

6.3.6.	Organización de los datos para su utilización	26

6.3.7.	Organización de los conjuntos de trabajo	26

6.3.8.	Resultado de la preparación	27

6.3.9.	Registro de la preparación de los datos	28

Referencias bibliográficas	29

# Introducción

La gestión de inventario constituye una actividad fundamental para el funcionamiento de un almacén, ya que permite mantener organizada la información relacionada con los productos, sus existencias, ubicaciones y movimientos. El proyecto se desarrolla en el contexto de un almacén hipotético perteneciente a un taller de mecánica. En este escenario, la gestión del inventario adquiere especial importancia debido a la diversidad de repuestos, herramientas, materiales y suministros necesarios para apoyar las operaciones diarias.

El desarrollo de las tecnologías de información y la Inteligencia Artificial ha permitido ampliar las capacidades de los sistemas tradicionales de inventario. Además del registro y consulta de información, actualmente es posible analizar los datos generados durante las operaciones para identificar patrones, facilitar el acceso a la información y apoyar el seguimiento de las existencias y movimientos.

En este contexto, se desarrolló una aplicación de escritorio para la gestión y el análisis del inventario del almacén de un taller de mecánica hipotético. El sistema reúne la información de productos, existencias, ubicaciones, empleados y movimientos, y permite consultarla desde una misma aplicación. Los registros del inventario fueron preparados para el desarrollo y la demostración académica; no proceden de las operaciones de un taller real.

La aplicación incorpora reconocimiento facial, consultas por texto y voz mediante JARVIS, estimaciones de disponibilidad y detección de movimientos inusuales. También incluye un mapa del almacén, conteos físicos, reportes y vigilancia con dos fuentes de cámara. Un bot de Telegram ofrece consultas y notificaciones con acceso limitado. Estas funciones continúan sujetas a revisión y evaluación en el entorno académico.

El proyecto se organiza mediante la metodología CRISP-DM. Este entregable presenta la comprensión del negocio, la comprensión de los datos y su preparación, actualizadas con la información disponible al 22 de octubre de 2026. El modelado, la evaluación y la puesta en operación requieren sus propios resultados y no se consideran concluidos por el alcance de este documento.

# Antecedentes

## Antecedentes internacionales

A nivel internacional, diversas investigaciones han explorado el uso de la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático (Machine Learning) para mejorar la gestión de inventarios mediante el análisis de datos históricos. Deng y Liu (2021) propusieron un método de gestión de inventarios basado en aprendizaje profundo para predecir la demanda y detectar anomalías en las operaciones. Su investigación muestra cómo el análisis de series temporales puede utilizarse para apoyar la toma de decisiones relacionadas con el control de las existencias.

Por otra parte, Simone et al. (2022) plantearon una metodología basada en Machine Learning para analizar transacciones históricas de almacenes, identificar patrones de comportamiento y detectar operaciones inusuales. Su propuesta combina técnicas de detección de anomalías y agrupamiento para generar información que apoye la gestión de los recursos y la organización de las operaciones.

Estos estudios constituyen antecedentes relevantes para el presente proyecto, ya que respaldan la aplicación de técnicas de aprendizaje automático al análisis de datos históricos de inventario. A partir de estos aportes, el sistema propuesto contempla el análisis de los movimientos registrados para identificar patrones y comportamientos que puedan contribuir al control del inventario de un taller de mecánica.

## Antecedentes nacionales

En Nicaragua se han desarrollado investigaciones orientadas a mejorar la administración de inventarios en talleres y empresas. Entre ellas se encuentra el estudio de Torres Guerrero (2023), titulado “Metodología para el cálculo de un nivel adecuado de inventario en el taller Móvil Nicaragua”, presentado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Este trabajo aborda la determinación de niveles adecuados de inventario y la clasificación de productos, aspectos relacionados con el control de las existencias en talleres.

Este antecedente aporta una referencia nacional para la gestión de inventarios en un contexto similar al de la presente investigación. Sin embargo, la propuesta actual amplía este enfoque mediante la incorporación de reconocimiento facial, consultas en lenguaje natural y técnicas de Machine Learning.

## Antecedentes locales

En Managua, Jarquín Maradiaga y Morales Téllez (2023) desarrollaron el trabajo “Propuesta de mejora en la gestión de control de inventario del Almacén General de Insumos de la empresa MECHNIKOV S.A.”, presentado en la Universidad Nacional de Ingeniería. La investigación se orientó a mejorar el control de los productos almacenados mediante herramientas de clasificación de inventario, con el propósito de facilitar su administración y prevenir problemas de abastecimiento.

Este estudio se relaciona con la presente investigación porque aborda la necesidad de fortalecer el control de las existencias en un almacén ubicado en Managua. La diferencia radica en que el proyecto propuesto busca integrar funcionalidades de Inteligencia Artificial para facilitar la trazabilidad de los movimientos y analizar los registros históricos del inventario.

En conjunto, estos antecedentes evidencian la importancia de mejorar la gestión de inventarios mediante herramientas tecnológicas. A partir de ellos, se plantea el desarrollo de un sistema inteligente para el almacén de un taller de mecánica que integre la gestión de productos, la identificación de empleados mediante reconocimiento facial, las consultas en lenguaje natural y el análisis de datos históricos mediante Machine Learning.

# Problemática

En el almacén de un taller de mecánica se manejan repuestos, herramientas, materiales y suministros que requieren un control constante de sus entradas, salidas y existencias. Cuando la información del inventario no se encuentra integrada y actualizada oportunamente, se dificulta conocer la disponibilidad de los productos y dar seguimiento a los movimientos realizados.

Otra dificultad se relaciona con la trazabilidad de las operaciones. Para mantener un control adecuado es necesario conocer qué producto fue retirado o ingresado, en qué cantidad, cuándo se realizó el movimiento y qué empleado fue responsable. La falta de esta información dificulta la revisión del historial y el seguimiento de las operaciones del almacén.

Además, los movimientos generan datos que pueden utilizarse para estudiar el comportamiento del inventario. Si estos registros se emplean únicamente para almacenar información, se limita su aprovechamiento para identificar patrones de consumo y movimientos que requieren revisión.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de una herramienta que integre la gestión, consulta y análisis del inventario para apoyar el control de existencias y la trazabilidad de las operaciones del taller.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente para la gestión y el análisis del inventario del almacén de un taller de mecánica mediante técnicas de Inteligencia Artificial, orientado al control de existencias, la trazabilidad de movimientos y el apoyo a la toma de decisiones.

## Objetivos específicos

- Diseñar un sistema para la gestión y el control de las entradas, salidas, existencias y movimientos de los productos dentro del almacén.

- Implementar reconocimiento facial para apoyar la identificación de empleados registrados y el seguimiento de su presencia dentro del escenario de almacén.

- Incorporar a JARVIS para consultar y gestionar las funciones habilitadas del inventario mediante lenguaje natural, texto y voz, con acceso complementario desde Telegram.

- Analizar el historial del inventario para estimar la disponibilidad de productos e identificar movimientos inusuales, y evaluar la utilidad y las limitaciones de los resultados obtenidos.

# Justificación

El desarrollo del proyecto surge de la necesidad de fortalecer la gestión de la información generada en el almacén de un taller de mecánica. La variedad de productos, repuestos, herramientas y suministros requiere mecanismos que permitan organizar y consultar la información de manera eficiente, facilitando el control de las existencias y los movimientos realizados.

La aplicación centraliza la información de los productos y sus operaciones, facilita la consulta del historial y permite revisar las cantidades disponibles y su ubicación. El registro del empleado responsable de cada movimiento contribuye al seguimiento de las operaciones. Su utilidad en un taller real deberá comprobarse mediante una evaluación posterior.

El reconocimiento facial y la vigilancia aportan apoyo visual para identificar personas registradas y observar el ingreso a zonas definidas. JARVIS facilita las consultas por texto y voz, mientras Telegram permite recibir avisos y acceder a funciones limitadas. Estas herramientas complementan la gestión del inventario y requieren revisar los resultados antes de tomar decisiones.

El historial preparado permite estudiar las salidas de productos, estimar su duración y señalar movimientos que se apartan del comportamiento habitual. Estas estimaciones dependen de la información disponible y no representan una garantía de consumo futuro. Los resultados sirven de apoyo y deben ser interpretados por la persona responsable del almacén.

Desde el punto de vista académico, el proyecto integra programación, bases de datos, visión artificial y procesamiento del lenguaje natural en una aplicación de inventario. El escenario simulado permite desarrollar y revisar estas funciones sin atribuir al sistema beneficios operativos que todavía no se han medido en un taller real.

# Presentación y Análisis de resultados

## Comprensión del Negocio

Esta fase establece las necesidades del almacén hipotético, el alcance del sistema y las condiciones utilizadas para orientar su desarrollo.

### Definición del problema del negocio

El almacén requiere consultar la disponibilidad y ubicación de sus productos, registrar movimientos y conservar el responsable de cada operación. El control debe mantener correspondencia entre entradas, salidas, transferencias, ajustes y existencias.

La necesidad consiste en integrar estas funciones y facilitar el acceso a la información. El historial simulado proporciona una base experimental para analizar patrones del inventario y movimientos que requieren revisión.

### Alcance del proyecto

El proyecto comprende una aplicación de escritorio para gestionar productos, empleados, ubicaciones y existencias. Incluye entradas, salidas, transferencias y ajustes; consulta del historial; un panel de resumen; mapa del almacén y reportes en PDF y Excel. El sistema se abre desde la aplicación y no incorpora cuentas de acceso ni inicio de sesión.

También incluye lotes y vencimientos cuando corresponden al producto, así como conteos físicos para comparar las cantidades observadas con las registradas. Las diferencias pueden revisarse antes de aplicar un ajuste. El mapa permite localizar los productos y consultar su distribución entre ubicaciones.

Las funciones de apoyo incluyen reconocimiento facial, JARVIS por texto y voz, predicción de disponibilidad y detección de movimientos inusuales. La vigilancia dispone de dos vistas: una para intrusión en zonas definidas y otra para presencia y conteo de personas. Telegram reúne notificaciones y consultas limitadas. La conexión simultánea de dos cámaras físicas requiere evaluación en las condiciones de uso.

Quedan fuera del alcance la facturación, contabilidad, nómina y administración de cuentas de acceso. Los empleados registrados representan responsables de movimientos y referencias para la identificación facial. El sistema conserva el historial del inventario, pero sus recomendaciones no sustituyen la revisión de las personas encargadas.

Agente inteligente JARVIS

JARVIS es el asistente central de la aplicación. Permite consultar productos, cantidades, ubicaciones, movimientos, alertas y estimaciones mediante texto o voz. Relaciona las preguntas consecutivas con el contexto de la conversación y utiliza la misma información que las demás pantallas del sistema. También puede orientar la navegación y localizar productos en el mapa.

Cuando una solicitud es ambigua, JARVIS pide una aclaración; si faltan datos, lo comunica. Las operaciones que modifican información requieren la confirmación prevista por el sistema. El bot de Telegram ofrece una vía complementaria, limitada a los chats autorizados y las funciones habilitadas. Las respuestas y acciones deben revisarse durante la evaluación académica.

### Identificación de los interesados

| Perfil | Función dentro del escenario |
| --- | --- |
| Responsable del almacén | Consultar existencias, revisar movimientos y valorar alertas. |
| Empleados del taller | Representar a los responsables de entradas, salidas y otras operaciones. |
| Propietario o encargado | Valorar los recursos y la utilidad esperada del sistema. |
| Equipo desarrollador | Diseñar, desarrollar, documentar y revisar la aplicación. |

### Recursos humanos, tecnológicos y financieros

Recursos humanos

El equipo desarrollador realiza el diseño, la programación y la revisión del proyecto. Las funciones del encargado del almacén, los empleados y el propietario se utilizan como perfiles del escenario hipotético. Su inclusión no significa que se hayan realizado entrevistas o evaluaciones con el personal de un taller real.

Recursos tecnológicos

| Recurso | Finalidad |
| --- | --- |
| Computadora | Desarrollo y ejecución del sistema. |
| Dos fuentes de cámara | Captura facial, vigilancia de zonas y seguimiento de presencia. |
| Micrófono y altavoces | Consultas y respuestas por voz. |
| Herramientas de programación y análisis | Construcción de la aplicación y evaluación de sus componentes inteligentes. |
| Base de datos | Almacenamiento de productos, existencias y operaciones. |
| UPS y unidad externa | Recursos previstos para respaldo eléctrico y copias de seguridad. |

Recursos financieros

Se elaboró un presupuesto hipotético en córdobas para representar los recursos necesarios para la implementación del sistema en un taller. Los montos corresponden a una estimación académica y no a cotizaciones comerciales verificadas.

| Concepto | Cantidad | Costo unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Computadora | 1 | C$12,000 | C$12,000 |
| Cámara web | 2 | C$1,000 | C$2,000 |
| Micrófono | 1 | C$600 | C$600 |
| Altavoces | 1 par | C$500 | C$500 |
| UPS | 1 | C$2,000 | C$2,000 |
| Unidad externa | 1 | C$1,500 | C$1,500 |
| Instalación y configuración | 1 servicio | C$1,000 | C$1,000 |
| Capacitación | 1 sesión | C$800 | C$800 |
| Subtotal |  |  | C$20,400 |
| Imprevistos: 10 % |  |  | C$2,040 |
| Total estimado |  |  | C$22,440 |

La estimación supone que el taller dispone de mobiliario y suministro eléctrico. El desarrollo del software constituye un aporte académico del equipo; el uso de las herramientas seleccionadas estará sujeto a sus condiciones de licenciamiento.

Si se dispone de una computadora compatible, el presupuesto estimado se reduce a C$9,240, incluidos los imprevistos. No se contemplan mercancías ni gastos recurrentes de electricidad, conectividad o mantenimiento. La estimación no acredita compras realizadas.

### Requisitos y restricciones

Requisitos del negocio

- Consultar la disponibilidad y ubicación de los productos.

- Registrar cada movimiento con el producto, cantidad, fecha, tipo de operación y empleado responsable.

- Mantener las existencias consistentes y evitar retiros superiores a la cantidad disponible.

- Conservar el stock total del producto durante las transferencias entre ubicaciones.

- Registrar las diferencias de los conteos físicos mediante ajustes.

- Consultar lotes y vencimientos cuando corresponda.

- Apoyar la identificación y el seguimiento de presencia de personas registradas, distinguiendo los casos desconocidos o sin rostro visible.

- Facilitar consultas por texto, voz y Telegram con respuestas basadas en los registros del sistema y acceso limitado en el bot.

- Generar reportes coherentes con los datos y filtros seleccionados.

- Presentar análisis históricos y alertas comprensibles, además de vigilar zonas definidas y observar la presencia de personas sin confundir ambas funciones.

Restricciones

La cantidad, calidad y cobertura temporal del historial condicionan los análisis posibles. Cuando la información sea insuficiente, el sistema debe comunicarlo y evitar estimaciones sin sustento.

El reconocimiento facial depende de las imágenes y las condiciones de captura. Su uso requiere consentimiento de los participantes, protección de sus imágenes y pruebas independientes antes de asociar automáticamente una identidad con una operación.

El presupuesto, la capacidad de la computadora y el período académico limitan el desarrollo. El ruido afecta las consultas por voz; la iluminación y el tamaño del rostro influyen en el reconocimiento. La vigilancia depende de la disponibilidad de las cámaras y Telegram requiere conexión. Las estimaciones y alertas necesitan revisión humana.

### Análisis de riesgos y estrategias de mitigación

| Riesgo | Posible efecto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Información incompleta o inconsistente | Consultas y análisis incorrectos. | Revisar los registros y conciliar existencias con movimientos. |
| Historial insuficiente | Estimaciones poco representativas. | Delimitar el análisis y comunicar sus limitaciones. |
| Errores de identificación facial | Asociación incorrecta de un empleado. | Evaluar con imágenes independientes y evitar asociaciones automáticas cuando la identificación no sea confiable. |
| Consultas ambiguas o ruido ambiental | Respuestas que no corresponden a la solicitud. | Solicitar aclaraciones y permitir consultas por texto. |
| Alertas poco útiles | Revisiones innecesarias. | Revisar los hallazgos con el encargado y ajustar los criterios. |
| Fallos eléctricos o pérdida de información | Interrupción del servicio. | Utilizar respaldo eléctrico y comprobar las copias de seguridad. |
| Limitaciones de tiempo | Funciones pendientes de integración. | Priorizar el control del inventario y las funciones establecidas en los objetivos. |

### Criterios de éxito del negocio

Se establecieron los criterios de éxito del negocio para evaluar el funcionamiento del sistema mediante tareas y casos de prueba. Estos criterios comprenden la consistencia entre los movimientos y las existencias, la trazabilidad de las operaciones, la correspondencia de las ubicaciones, la precisión de las consultas, la coherencia de los reportes y la utilidad de los resultados del análisis. Asimismo, se definieron las condiciones de aceptación para cada criterio, que servirán como referencia durante la evaluación del sistema.

| Criterio | Condición de aceptación |
| --- | --- |
| Control de existencias | Todas las operaciones del conjunto de pruebas actualizan correctamente las cantidades y evitan existencias negativas. |
| Trazabilidad | Todos los movimientos de prueba conservan los datos de la operación y su responsable. |
| Localización | Las ubicaciones mostradas coinciden con los registros utilizados en las pruebas. |
| Consulta de información | Las respuestas del conjunto de pruebas coinciden con los datos almacenados y las solicitudes ambiguas requieren aclaración. |
| Reportes | Los archivos generados coinciden con los registros y filtros seleccionados en las pruebas. |
| Apoyo al análisis | Los resultados presentan su fundamento y las limitaciones de los datos utilizados. |
| Utilidad operativa | Las personas que evalúen el sistema completan las tareas definidas y documentan sus observaciones. |

Los criterios y las condiciones de aceptación quedaron establecidos para orientar las pruebas del sistema. Su cumplimiento se determinará a partir de los resultados obtenidos durante la ejecución y evaluación de los casos de prueba.

### Objetivos de minería de datos

Los objetivos de análisis se relacionan con la identificación facial, el consumo de productos y los movimientos inusuales. Su evaluación debe distinguir el funcionamiento de cada componente y la utilidad de sus resultados. La existencia de una función en la aplicación no constituye por sí sola una comprobación de su precisión.

| Objetivo | Resultado previsto |
| --- | --- |
| Evaluar la identificación de empleados mediante imágenes faciales. | Determinar los aciertos y errores de identificación y la respuesta ante personas no registradas. |
| Analizar el consumo y detectar movimientos inusuales. | Obtener estimaciones y hallazgos que puedan revisarse con el historial disponible. |

Se consideraron el comportamiento de las salidas, la disponibilidad de productos y las operaciones que requieren revisión. El sistema utiliza el historial para apoyar estos análisis. Los métodos y sus resultados deben explicarse en las fases de modelado y evaluación, sin atribuirles validez para un taller real a partir de datos simulados.

Las alertas de stock y las estimaciones de duración apoyan la revisión del inventario. Cuando el historial no es suficiente, debe indicarse esta limitación y evitar presentar una fecha de agotamiento sin respaldo.

### Cronograma inicial del proyecto

El cronograma inicial se estableció para organizar las actividades de revisión, preparación, modelado, evaluación y despliegue del proyecto durante un período de cuatro semanas. La planificación comprendió veinte jornadas de trabajo académico, distribuidas según las actividades previstas para cada fase de la metodología CRISP-DM.

El cronograma se conserva como planificación inicial. No representa una constancia de que todas las actividades se hayan completado dentro de esas fechas.

| Fase | Actividades principales | Período | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprensión del negocio | Revisión de necesidades, alcance y requisitos. | Semana 1, días 1–2 | 2 días |
| Comprensión de los datos | Revisión del inventario, historial e imágenes disponibles. | Semana 1, días 3–5 | 3 días |
| Preparación de los datos | Corrección y organización de la información. | Semana 2, días 1–2 | 2 días |
| Modelado | Ajustes de identificación facial, análisis del historial y consultas de JARVIS. | Semana 2, días 3–5, y semana 3, días 1–2 | 5 días |
| Evaluación | Pruebas de funcionamiento y revisión de resultados. | Semana 3, días 3–5 | 3 días |
| Despliegue | Configuración final, documentación, capacitación y demostración. | Semana 4, días 1–5 | 5 días |

El equipo desarrollador organiza las actividades y revisa los avances. La participación de personal de un taller real en una instalación o evaluación definitiva queda pendiente de documentación. Este entregable actualiza las tres primeras fases y no declara concluida la puesta en operación.

## Comprensión de los datos

Se revisó la información disponible del inventario y los archivos del conjunto facial. La consulta de la base de datos y el recuento de imágenes permitieron actualizar las cifras al 22 de octubre de 2026. Se distinguieron los datos almacenados, los registros de preparación y las funciones disponibles en la aplicación.

### Conjunto inicial de datos

Se creó información simulada para representar el inventario de un taller de mecánica hipotético. El conjunto incluyó productos, existencias, ubicaciones, empleados y movimientos. De forma independiente, se utilizó un conjunto experimental de imágenes faciales para preparar la identificación de empleados.

La base consultada contiene 24 productos activos, 16 empleados activos y 500 movimientos, con un detalle por operación. El historial abarca del 29 de junio al 13 de octubre de 2026. Estas fechas describen las operaciones almacenadas y no significan que exista actividad registrada hasta el día de revisión.

| Conjunto | Contenido principal | Uso dentro del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Productos | 24 productos con información de identificación, categoría, unidad de medida, precio y stock mínimo. | Gestión y consulta del inventario. |
| Existencias | 24 asignaciones de producto, cantidad, ubicación y posición en el modelo de distribución. | Control de disponibilidad y localización. |
| Movimientos | 500 operaciones preparadas con fecha, tipo y responsable. | Análisis del historial y trazabilidad. |
| Detalles de movimientos | Producto, cantidad, origen, destino y cambios de stock de cada operación. | Revisión de entradas, salidas y ajustes. |
| Ubicaciones | Distribución de seis estantes con dos niveles y dos posiciones por nivel. | Organización de los productos. |
| Empleados | 16 empleados activos; 16 responsables distintos en el historial. | Relacionar operaciones con sus responsables. |
| Alertas | Condiciones relacionadas con productos agotados o con stock bajo. | Seguimiento de existencias. |
| Imágenes faciales | 283 archivos agrupados en 19 etiquetas; selección específica para la CNN. | Preparación y revisión del reconocimiento facial. |

Las imágenes del conjunto inicial se organizaron mediante etiquetas de sujetos. Estas etiquetas se distinguieron de los identificadores de empleados del inventario y no se consideraron, por sí solas, una confirmación de identidad.

### Informe de recolección de datos

La información del inventario fue preparada para representar el funcionamiento de un taller hipotético. Para esta actualización se consultaron los registros disponibles y se revisaron los archivos del proyecto, sin insertar ni modificar información. Los datos faciales se revisaron de forma separada por su finalidad y naturaleza.

Estos registros se utilizaron exclusivamente para pruebas académicas y no representan el consumo observado en un taller real.

| Información | Procedimiento de revisión | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Productos | Identificación de los productos representados en el conjunto de análisis. | 24 productos. |
| Existencias | Revisión de cantidades y asignaciones por producto. | 24 asignaciones. |
| Movimientos | Conteo y clasificación de las operaciones. | 500 operaciones. |
| Detalles de movimientos | Revisión de cantidades, ubicaciones y saldos. | Un detalle por operación. |
| Empleados | Conteo del catálogo y responsables del historial. | 16 empleados activos y 16 responsables distintos. |
| Distribución física | Revisión de estantes, niveles y posiciones. | 12 ubicaciones y 24 posiciones en el modelo. |
| Imágenes faciales | Recuento de archivos y consulta de los registros de preparación. | 283 imágenes en 19 etiquetas; 182 seleccionadas para la CNN. |

La consulta confirmó las cantidades de productos, empleados y operaciones descritas. Los recuentos faciales se obtuvieron de los archivos disponibles y se diferenciaron de la selección registrada para la CNN.

### Descripción del conjunto de datos

6.2.3.1. Datos del inventario

Los datos del inventario son estructurados y relacionan productos, existencias, ubicaciones, empleados y movimientos. Cada movimiento conserva los datos generales de la operación, mientras sus detalles identifican productos, cantidades, origen, destino y cambios de stock.

Los 500 movimientos almacenados se distribuyen de la siguiente manera:

| Tipo de operación | Cantidad |
| --- | --- |
| Entrada | 152 |
| Salida | 318 |
| Ajuste de entrada | 13 |
| Ajuste de salida | 17 |
| Transferencia | 0 |
| Total | 500 |

La aplicación permite transferir productos entre ubicaciones, pero el historial revisado no contiene operaciones de ese tipo. Esta ausencia describe el conjunto disponible y no permite concluir que la función no exista o que no haya sido revisada en otro contexto.

La maqueta del almacén está conformada por seis estantes, cada uno con dos niveles de almacenamiento. En cada nivel se asignan dos posiciones para productos, lo que permite distribuir un total de 24 productos en 12 ubicaciones y 24 posiciones. Esta organización se utilizó como referencia para ajustar las asignaciones de productos y las ubicaciones registradas en la base de datos.

6.2.3.2. Datos del reconocimiento facial

El conjunto facial inicial contiene 154 imágenes de 14 sujetos y permanece dentro de la colección disponible. La revisión actual encontró 283 imágenes agrupadas en 19 etiquetas. De esa colección, el registro de preparación de la CNN seleccionó 182 imágenes de 16 etiquetas. Estas cifras describen conjuntos diferentes y no representan límites de capacidad del sistema.

| Característica | Información documentada |
| --- | --- |
| Conjunto inicial | 154 imágenes de 14 sujetos, conservadas en la colección. |
| Colección disponible | 283 imágenes agrupadas en 19 etiquetas. |
| Selección para la CNN | 182 imágenes de 16 etiquetas. |
| Unidad de análisis | Una imagen asociada a una etiqueta de sujeto. |
| Relación con empleados | La etiqueta facial no confirma por sí sola la identidad de un empleado. |

Las etiquetas faciales no equivalen a empleados registrados. La existencia de 16 empleados y 19 etiquetas de imágenes no demuestra que todas las personas del catálogo tengan fotografías ni que cada etiqueta esté vinculada a un empleado. La colección puede ampliarse, pero cada incorporación requiere su propia revisión.

### Diccionario de datos

El diccionario resume la información que permite identificar productos, localizar existencias y comprender los movimientos. Los nombres se presentan en lenguaje sencillo para facilitar su lectura. Las referencias entre registros permiten consultar una misma operación sin confundir el producto, su ubicación y el empleado responsable.

| Variable | Entidad | Significado |
| --- | --- | --- |
| Producto | Productos | Identificador del producto. |
| Código | Productos | Código del producto. |
| Nombre | Productos | Nombre del producto. |
| Descripción | Productos | Descripción de sus características. |
| Categoría | Productos | Categoría asociada. |
| Unidad de medida | Productos | Unidad utilizada para expresar cantidades. |
| Precio | Productos | Precio registrado. |
| Stock mínimo | Productos | Cantidad mínima de referencia. |
| Estado | Catálogos | Condición activa o inactiva. |
| Registro de existencia | Existencias | Identificador de la asignación de stock. |
| Ubicación | Existencias y ubicaciones | Identificador del lugar de almacenamiento. |
| Cantidad disponible | Existencias | Cantidad disponible en una ubicación. |
| Posición | Distribución física | Posición 1 o 2 dentro del nivel. |
| Código de ubicación | Ubicaciones | Código de la ubicación. |
| Estante | Ubicaciones | Estante de almacenamiento. |
| Nivel | Ubicaciones | Nivel del estante. |
| Movimiento | Movimientos | Identificador de la operación. |
| Empleado responsable | Movimientos | Empleado responsable. |
| Código del empleado | Empleados | Código del empleado. |
| Tipo de movimiento | Movimientos | Tipo de operación. |
| Fecha y hora | Movimientos | Fecha y hora de la operación. |
| Observación | Movimientos | Descripción complementaria. |
| Detalle del movimiento | Detalles de movimientos | Identificador del detalle. |
| Cantidad movida | Detalles de movimientos | Cantidad ingresada, retirada o ajustada. |
| Origen | Detalles de movimientos | Ubicación de procedencia. |
| Destino | Detalles de movimientos | Ubicación de destino. |
| Saldo anterior | Detalles de movimientos | Saldo anterior a la operación. |
| Saldo posterior | Detalles de movimientos | Saldo posterior a la operación. |
| Etiqueta facial | Registros faciales | Etiqueta asociada a una identidad. |

Los valores nulos de origen o destino pueden ser válidos según la operación. Una entrada puede carecer de origen interno y una salida de destino interno.

### Informe de exploración de datos

6.2.5.1. Exploración del conjunto facial

Se contaron las imágenes por etiqueta y se consultaron los registros de preparación facial. La colección tiene cantidades diferentes de muestras por sujeto. También se identificó una selección específica para la CNN, que debe distinguirse de las imágenes originales conservadas.

| Aspecto | Información disponible | Verificación realizada |
| --- | --- | --- |
| Volumen | 283 imágenes y 19 etiquetas. | Recuento de los archivos disponibles. |
| Distribución | Cantidad de imágenes diferente entre sujetos. | No se consideró un conjunto equilibrado. |
| Conjunto de la CNN | 145 imágenes de entrenamiento y 37 de validación. | Distribución registrada y provisional. |
| Preparación de la CNN | Entrada facial de 100 × 100 píxeles en escala de grises. | Tratamiento propio de ese componente. |
| Correspondencia | Etiquetas separadas de los identificadores de empleados. | No se asumió una relación para todas las personas. |
| Revisión visual | No se confirmó una inspección manual completa. | Los registros de selección no sustituyen esa revisión. |

6.2.5.2. Exploración de los datos del inventario

Las salidas son el tipo de movimiento más frecuente del historial disponible. Las entradas y los ajustes completan el conjunto, sin transferencias registradas. La siguiente tabla resume su cobertura y la distribución del inventario.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Operaciones preparadas | 500 |
| Productos representados | 24 |
| Período | 29/06/2026 al 13/10/2026 |
| Cantidad mínima por operación | 1 |
| Cantidad máxima por operación | 142 |
| Media de cantidades por operación | 8.96 |
| Mediana de cantidades por operación | 3 |
| Ubicaciones del modelo | 12 |
| Posiciones asignadas | 24 |
| Empleados responsables distintos | 16 |

Las cantidades corresponden a distintas unidades de medida. Por ello, no deben sumarse o compararse entre productos como si todas representaran el mismo consumo. El análisis debe realizarse por artículo y unidad.

Las salidas representan los retiros utilizados para estudiar el consumo. Las entradas y los ajustes tienen otra finalidad. Una transferencia cambia la ubicación y no reduce el stock total del producto. La aplicación dispone de consultas por producto y período; sus resultados dependen del historial seleccionado.

El 13 de octubre de 2026 es la fecha de la última operación del conjunto revisado. Debe distinguirse de la fecha de consulta y de cualquier período elegido para una predicción, evitando presentar el historial como actividad actual del taller.

### Informe de calidad de los datos

6.2.6.1. Calidad del conjunto facial

El recuento permitió comprobar el volumen de archivos y sus etiquetas. Los registros de preparación de la CNN muestran una selección de imágenes y criterios de calidad. No se encontró evidencia suficiente para afirmar que todas las imágenes fueron revisadas manualmente, que se eliminaron duplicados o que cada etiqueta fue confirmada contra una persona registrada.

| Aspecto | Resultado de la revisión |
| --- | --- |
| Volumen | Se contaron los archivos y las etiquetas de la colección. |
| Etiquetas | Se identificó la agrupación de imágenes por sujeto. |
| Relación con empleados | No se confirmó la correspondencia de todas las etiquetas. |
| Calidad facial | Existen criterios y registros de selección para la CNN. |
| Duplicados | No se confirmó una eliminación general de imágenes repetidas. |
| Evaluación independiente | No consta un conjunto independiente de prueba en el registro de la CNN. |

6.2.6.2.  Calidad de los datos del inventario

El proyecto conserva un informe de conciliación de las 500 operaciones. Ese informe registra coincidencia del stock calculado y las existencias para los 24 productos, sin saldos negativos ni diferencias de stock en los controles documentados. Es evidencia de esa revisión previa y no una nueva ejecución realizada al actualizar este entregable.

La consulta actual confirmó el volumen y la clasificación del historial. Los resultados de conciliación se presentan con su alcance original, sin atribuir nuevas correcciones o verificaciones que no quedaron documentadas.

| Aspecto | Evidencia disponible | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Cambios de stock | El informe conservado registra cero operaciones con stock incorrecto. | Control previo sobre 500 detalles conciliados. |
| Continuidad | No se confirmó una revisión cronológica adicional. | No se atribuye un nuevo resultado. |
| Saldos finales | Stock calculado y existencias coinciden para 24 productos. | Resultado del informe de conciliación. |
| Stock negativo | El informe registra cero casos. | Control previo del conjunto revisado. |
| Distribución física | 24 asignaciones en 12 ubicaciones. | Distribución vigente consultada. |
| Empleados | 16 responsables distintos en el historial. | Recuento actual de la base de datos. |
| Ubicaciones históricas | Se distinguen de la distribución vigente. | Referencias de cada operación. |
| Vacíos y duplicados | No se confirmó una revisión general documentada. | No se declaran correcciones sin evidencia. |

Los controles de cantidades deben respetar si el saldo se refiere al producto completo o a una ubicación. No se consideró comprobada una revisión general de duplicados, valores vacíos o continuidad cronológica distinta de los controles expresamente conservados.

### Conclusiones de la comprensión de los datos

La revisión identificó el catálogo, la distribución vigente y el historial disponibles para la demostración. El informe previo de conciliación aporta evidencia de consistencia de existencias para el conjunto revisado. Los recuentos actuales permiten distinguir los productos, empleados, ubicaciones e imágenes sin equiparar sus identificadores.

El historial simulado permite desarrollar y revisar estimaciones y detección de movimientos inusuales. No demuestra patrones de consumo de un taller real ni permite asegurar beneficios operativos. La utilidad y precisión de las funciones requieren evaluación posterior.

El conjunto facial disponible es mayor que el inicial y cuenta con una selección registrada para la CNN. Esta organización facilita la preparación del reconocimiento, pero no acredita por sí sola la identificación correcta en condiciones reales. JARVIS y las demás pantallas utilizan la información del inventario para presentar consultas y resultados.

## Preparación de los datos

En esta fase se describe la organización de los registros del inventario y la preparación facial que cuenta con archivos de respaldo. Se mantuvo la separación entre ambos conjuntos y se identificaron las relaciones necesarias para consultar productos, existencias y operaciones.

### Conjunto de datos seleccionado

Se seleccionaron los datos necesarios para identificar los productos, consultar las existencias, localizar los artículos y revisar los movimientos del inventario. La información comprendió cantidades, fechas, tipos de operación, empleados responsables, ubicaciones y saldos.

| Conjunto | Información seleccionada | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Productos | Código, nombre, categoría, unidad de medida y stock mínimo. | Identificar los artículos e interpretar sus cantidades. |
| Existencias | Producto, cantidad y ubicación. | Consultar la disponibilidad del inventario. |
| Distribución física | Estante, nivel y posición. | Localizar los productos dentro del almacén. |
| Movimientos | Producto, empleado, tipo de operación, fecha, cantidad y saldos. | Revisar el historial de entradas, salidas y ajustes. |
| Empleados | Identificador y estado del registro. | Relacionar los movimientos con el responsable registrado. |
| Imágenes faciales | Selección documentada para la CNN y colección original conservada. | Preparar el reconocimiento sin confundir los conjuntos. |

La distribución vigente utiliza estante, nivel y posición para localizar los productos. Las referencias de los movimientos conservan la ubicación de cada operación; no deben reemplazarse por la ubicación actual cuando se interpreta el historial.

Para la CNN se utilizó la selección documentada de imágenes, sin confundirla con toda la colección conservada. El registro identifica las muestras aceptadas y sus etiquetas. Las imágenes no seleccionadas no se consideraron eliminadas y la etiqueta no sustituyó la comprobación de identidad de la persona.

### Criterios de revisión de los datos

Se establecieron criterios para revisar la información del inventario y las imágenes faciales. Estos permitieron distinguir los datos necesarios para interpretar las operaciones de los campos que admiten valores vacíos.

| Elemento | Criterio de revisión |
| --- | --- |
| Valores vacíos | Diferenciar los campos obligatorios de los opcionales según la operación. |
| Duplicados | Identificar registros o imágenes repetidos antes de decidir su tratamiento. |
| Referencias | Revisar las relaciones entre productos, movimientos, empleados y ubicaciones. |
| Cantidades y saldos | Comprobar su correspondencia con el tipo de movimiento. |
| Fechas | Ordenar las operaciones y delimitar el período analizado. |
| Ubicaciones | Diferenciar la localización histórica de la distribución vigente. |
| Imágenes faciales | Examinar las etiquetas, la legibilidad y las posibles repeticiones. |

Estos criterios orientan la revisión. No se atribuyó una eliminación de registros o una corrección general de datos sin evidencia del cambio realizado y su resultado.

### Organización de los campos

Los campos se organizaron según su función dentro del inventario. Se conservaron los identificadores para relacionar los registros y las descripciones necesarias para interpretar las operaciones.

| Grupo de campos | Finalidad |
| --- | --- |
| Identificadores y códigos | Relacionar y localizar los registros. |
| Nombre, categoría y unidad de medida | Describir los productos e interpretar sus cantidades. |
| Tipo y fecha del movimiento | Distinguir y ordenar las operaciones. |
| Empleado y ubicación | Conservar las referencias de cada movimiento. |
| Cantidad y saldos | Describir el efecto de las operaciones sobre las existencias. |

La organización del inventario facilita su consulta desde las pantallas, los reportes y JARVIS. Los tratamientos particulares de un modelo deben describirse junto con su preparación y evaluación.

### Información para el análisis del inventario

El historial contiene cantidades, fechas y tipos de movimiento que permiten examinar los retiros por producto y período. Las salidas se diferenciaron de las entradas, transferencias y ajustes para interpretar el consumo.

| Indicador | Forma de obtención |
| --- | --- |
| Cantidad retirada | Suma de las cantidades registradas como salida. |
| Número de salidas | Conteo de operaciones de salida por producto. |
| Días con consumo | Conteo de fechas distintas con salidas. |
| Promedio por salida | Cantidad retirada dividida entre el número de salidas. |
| Consumo diario | Suma de las salidas de cada producto por día. |

Estos indicadores describen la información que puede obtenerse del historial. El promedio por salida y el consumo por día tienen significados distintos. Una predicción debe considerar el período cubierto y comunicar si los datos no permiten una estimación confiable.

### Datos integrados

Se integraron los movimientos y sus detalles con la información de los productos, las unidades de medida, los tipos de operación y los empleados responsables. Se estableció el detalle de cada movimiento como unidad de análisis inicial.

La siguiente tabla presenta los principales campos del conjunto integrado, su descripción y la finalidad de cada uno dentro del análisis del inventario. Los identificadores se conservaron para garantizar la trazabilidad de los registros y permitir su vinculación con los datos de origen.

| Campo | Descripción | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Identificador del movimiento | Identifica la operación registrada. | Relacionar cada observación con su movimiento de origen. |
| Identificador del detalle | Identifica el detalle del movimiento utilizado como unidad de análisis. | Distinguir cada registro del conjunto integrado. |
| Producto | Identificador, código y nombre del producto asociado a la operación. | Identificar el producto y relacionar sus movimientos. |
| Unidad de medida | Unidad en la que se expresa la cantidad del producto. | Interpretar las cantidades y los saldos. |
| Tipo de movimiento | Clasificación de la operación: entrada, salida, ajuste de entrada, ajuste de salida o transferencia. | Diferenciar la naturaleza de cada operación. |
| Cantidad | Cantidad del producto involucrada en el movimiento. | Examinar el volumen de las operaciones. |
| Fecha y hora | Momento en que se registró el movimiento. | Ordenar el historial y analizar las operaciones por período. |
| Empleado responsable | Identificador del empleado asociado al movimiento. | Relacionar cada operación con su responsable. |
| Ubicación de origen | Lugar de procedencia del producto, cuando corresponde. | Conservar la localización de origen de la operación. |
| Ubicación de destino | Lugar de destino del producto, cuando corresponde. | Conservar la localización de destino de la operación. |
| Saldo anterior | Cantidad registrada antes de la operación. | Revisar la continuidad de las existencias. |
| Saldo posterior | Cantidad registrada después de la operación. | Comprobar el efecto del movimiento sobre las existencias. |

La aplicación relaciona los movimientos con los productos y consulta las existencias por ubicación. Para conocer la disponibilidad total de un producto deben reunirse sus cantidades, conservando el detalle de dónde se encuentra. Esta relación también sirve al mapa, los reportes y las consultas de JARVIS.

Asimismo, las ubicaciones anteriores a la reorganización se conservaron como información histórica y no se sustituyeron por la ubicación actual del producto.

### Organización de los datos para su utilización

La organización de los datos permitió conservar la relación entre los productos, las existencias y los movimientos. Las cantidades se interpretaron según la unidad de medida de cada artículo y las fechas permitieron ordenar el historial.

| Información | Organización |
| --- | --- |
| Productos | Identificación mediante su código, nombre, categoría y unidad de medida. |
| Cantidades y saldos | Conservación de los valores asociados a cada producto y operación. |
| Fechas | Ordenamiento de los movimientos para consultar el historial por período. |
| Tipos de movimiento | Distinción entre entradas, salidas, transferencias y ajustes. |
| Ubicaciones | Diferenciación entre la distribución vigente y las referencias históricas. |
| Imágenes faciales | Agrupación por sujeto y selección propia del componente facial. |

Esta organización permite consultar la misma información desde distintos módulos. La vigilancia y el seguimiento de presencia generan sus propios eventos cuando se ejecutan; no se añadieron eventos ni resultados de cámaras al conjunto de inventario para completar este documento.

La preparación de la CNN utiliza imágenes faciales de 100 × 100 píxeles en escala de grises. Este tamaño corresponde a la entrada de ese componente y no describe todas las imágenes originales ni debe aplicarse por igual a los demás motores faciales.

### Organización de los conjuntos de trabajo

Se mantuvieron separados los datos del inventario y las muestras faciales. Dentro del componente facial, los registros distinguen las imágenes seleccionadas para la CNN y su distribución de trabajo. Los modelos de reconocimiento disponibles deben conservar sus propias formas de preparación.

| Conjunto | Organización y finalidad |
| --- | --- |
| Inventario | Información relacionada por producto, movimiento, fecha y ubicación para consultar y analizar las operaciones. |
| Imágenes faciales | Muestras organizadas por sujeto para su utilización en el componente de reconocimiento facial. |

El registro del 15 de octubre de 2026 documenta 145 imágenes para entrenamiento y 37 para validación de la CNN. La selección comprende 182 imágenes de 16 etiquetas y está marcada como provisional. Esta distribución corresponde a una ejecución registrada, no a una nueva preparación realizada para este documento.

No se documentó en ese registro un conjunto independiente de prueba. Por tanto, la separación disponible no acredita una evaluación final con personas desconocidas ni con sesiones de captura independientes. Estas verificaciones quedan pendientes para valorar el uso del reconocimiento en otras condiciones.

### Resultado de la preparación

La información del inventario quedó disponible con sus relaciones de productos, cantidades, ubicaciones y movimientos. Para el componente facial existe una selección registrada para la CNN, conservando aparte la colección original. Ambos conjuntos cumplen finalidades diferentes dentro del proyecto.

| Conjunto | Contenido y finalidad |
| --- | --- |
| Catálogo de productos | Información de identificación, clasificación y unidad de medida de los artículos. |
| Existencias y ubicaciones | Cantidades disponibles y distribución de los productos en el almacén. |
| Historial de movimientos | Operaciones relacionadas con productos, fechas, cantidades, responsables registrados y saldos. |
| Selección facial para la CNN | 182 imágenes de 16 etiquetas, con separación de entrenamiento y validación registrada. |

Estos conjuntos constituyeron la base de trabajo para las etapas posteriores. Los resultados de entrenamiento, reconocimiento y análisis del inventario deberán presentarse en las fases de modelado y evaluación, de acuerdo con las actividades efectivamente realizadas.

### Registro de la preparación de los datos

La siguiente tabla resume la organización de los datos y delimita el alcance de las actividades descritas. Se distinguen los resultados disponibles de los procedimientos que requieren documentación adicional.

Los archivos disponibles permiten distinguir la colección facial original, la selección utilizada y el registro de entrenamiento y validación. La revisión de este entregable no modificó la base de datos ni regeneró imágenes o modelos.

| Actividad | Resultado o alcance |
| --- | --- |
| Selección de información del inventario | Se identificaron los campos necesarios para consultar productos, existencias y movimientos. |
| Organización de las operaciones | Se conservaron las relaciones entre productos, fechas, cantidades, responsables registrados y saldos. |
| Distribución del almacén | Se describieron 12 ubicaciones y 24 posiciones, diferenciadas de las referencias históricas. |
| Selección facial para la CNN | Muestras aceptadas y etiquetas identificadas en el registro disponible. |
| Revisión de cantidades y saldos | Sus resultados se describieron en el apartado de calidad de los datos. |
| Corrección de vacíos o duplicados | No se confirmó una corrección general ni se atribuyó eliminación de registros. |
| Preparación facial | Entrada de 100 × 100 píxeles en escala de grises para la CNN. |
| Separación del conjunto facial | 145 imágenes de entrenamiento y 37 de validación; sin conjunto independiente de prueba documentado. |
| Confirmación de identidades | Las etiquetas no acreditan por sí solas la identidad de las personas. |

## Modelado

- Modelado

- 1. Técnica de modelado seleccionada

- En el proyecto de sistema inteligente de inventario para un taller mecánico se seleccionaron diferentes técnicas de modelado de acuerdo con las necesidades de cada componente. Estas técnicas permiten abordar problemas relacionados con la identificación de empleados, la estimación del consumo de productos, la detección de movimientos inusuales y la interpretación de consultas mediante el asistente virtual JARVIS.

- El proyecto representa un taller hipotético y utiliza registros de inventario simulados. Esta revisión distingue las funciones implementadas de los resultados comprobados y de las actividades todavía pendientes.

- Las técnicas implementadas son las siguientes:

- a) Reconocimiento facial: YuNet, SFace y red neuronal convolucional (CNN).

- Se utiliza YuNet para detectar los rostros en las imágenes y SFace para extraer sus características y compararlas con las representaciones almacenadas en la galería facial del sistema. Como alternativa, se dispone de una CNN entrenada con imágenes de las identidades registradas, capaz de clasificar los rostros entre las categorías conocidas.

- b) Predicción del inventario: consumo diario promedio y regresión lineal.

- Se utiliza el consumo diario promedio como método principal para estimar la cobertura de las existencias y la posible fecha de agotamiento de los productos. Además, se emplea la regresión lineal como técnica auxiliar para estimar el consumo del día siguiente.

- c) Detección de anomalías: análisis estadístico.

- Se aplica un método estadístico que compara la cantidad de cada movimiento con el historial anterior del mismo producto y tipo de movimiento. Mediante el promedio, la desviación estándar y un umbral de sensibilidad, el sistema identifica cantidades que presentan un comportamiento inusual.

- d) Procesamiento del lenguaje natural: TF-IDF y regresión logística.

- Se utiliza TF-IDF para representar las características de las consultas textuales y la regresión logística para clasificarlas según la intención del usuario. Este procedimiento se complementa con RapidFuzz para buscar coincidencias aproximadas, patrones para extraer entidades y reglas de respaldo que facilitan la interpretación de las solicitudes dirigidas al asistente JARVIS.

- En conjunto, estas técnicas fueron seleccionadas para responder a las necesidades específicas del sistema, combinando modelos de aprendizaje automático, modelos preentrenados y métodos estadísticos. Su implementación permite incorporar capacidades de reconocimiento, análisis y asistencia en la gestión del inventario. No obstante, la selección técnica no implica que todas las alternativas hayan sido comparadas experimentalmente ni que todos los componentes hayan alcanzado una validación suficiente para su funcionamiento operativo.

- 2. Justificación del algoritmo

- La selección de las técnicas de modelado del sistema inteligente de inventario se fundamenta en las necesidades funcionales del taller mecánico y en las características de los datos disponibles. Cada algoritmo cumple una función específica dentro del sistema, permitiendo integrar mecanismos de reconocimiento, análisis de existencias, detección de comportamientos inusuales e interpretación de consultas.

- a) Reconocimiento facial: YuNet, SFace y CNN

- Se seleccionaron YuNet y SFace como técnica principal porque permiten detectar rostros y comparar sus características con una galería de identidades registradas. Su utilización permite integrar el reconocimiento facial sin necesidad de entrenar desde cero los modelos de detección y extracción de características. Como alternativa, se implementó una CNN propia que permite clasificar imágenes entre las identidades conocidas mediante aprendizaje supervisado.

- La evaluación provisional más reciente de la CNN registró 36 clasificaciones correctas de 37 imágenes de validación, equivalentes al 97,30 %. Este resultado corresponde a identidades conocidas y la misma validación intervino en la selección del modelo y sus umbrales. No constituye una prueba independiente ni demuestra su confiabilidad en condiciones reales. YuNet/SFace también requiere una calibración válida y evaluación independiente antes de considerar confirmada su identificación.

- b) Predicción del inventario: consumo diario promedio y regresión lineal

- El consumo diario promedio se utiliza como método principal porque permite estimar la velocidad con la que disminuyen las existencias a partir de los movimientos de salida registrados. A partir de este cálculo, el sistema estima los días de cobertura y una posible fecha de agotamiento, proporcionando información útil para anticipar necesidades de reabastecimiento.

- La regresión lineal se incorpora como técnica auxiliar para estimar el consumo del día siguiente. Esta combinación permite analizar el comportamiento registrado sin requerir una red neuronal o un modelo complejo de series temporales. No obstante, la confiabilidad de las estimaciones depende de la disponibilidad y representatividad del historial, y todavía no se ha medido el error predictivo con datos futuros independientes.

- c) Detección de anomalías: análisis estadístico

- Se seleccionó un método estadístico porque permite comparar las cantidades de los movimientos con el comportamiento histórico del mismo producto y tipo de movimiento. El uso del promedio, la desviación estándar y un umbral de sensibilidad facilita identificar cantidades que se apartan significativamente de los valores anteriores y explicar por qué se genera una alerta.

- Esta técnica también permite mantener una interpretación clara de los resultados, ya que el sistema puede mostrar el comportamiento histórico utilizado como referencia. Sin embargo, el método principal está orientado a detectar cantidades excesivamente elevadas y no permite determinar por sí solo si un movimiento es fraudulento o incorrecto. Para evaluar su eficacia operativa se requiere confirmar los hallazgos mediante una revisión humana.

- d) Procesamiento del lenguaje natural: TF-IDF y regresión logística

- Se seleccionaron TF-IDF y la regresión logística porque permiten representar las consultas textuales y clasificarlas según las intenciones definidas para el asistente JARVIS. Además, la búsqueda aproximada y las reglas de respaldo ayudan a interpretar distintas formas de expresar una solicitud y a resolver consultas relacionadas con los productos y movimientos registrados.

- Esta combinación permite implementar un asistente orientado a consultas específicas del inventario, sin necesidad de entrenar un modelo de lenguaje propio. En las pruebas disponibles, el clasificador aislado obtuvo 14 respuestas correctas de 18 consultas, mientras que una evaluación funcional distinta del agente combinado cubrió 40 de 40 casos. Estos resultados respaldan la funcionalidad evaluada, aunque todavía es necesario ampliar las pruebas con consultas reales y no previstas en los ejemplos existentes.

- En conclusión, las técnicas fueron seleccionadas por su correspondencia con las funciones que debe cumplir el sistema, su posibilidad de integración y la interpretación de sus resultados. Sin embargo, esta justificación responde a criterios técnicos y funcionales de implementación; no constituye una demostración experimental de que los algoritmos seleccionados sean superiores a todas las alternativas posibles.

- 3. Diseño de pruebas

- El diseño de pruebas del sistema inteligente de inventario tiene como finalidad establecer los procedimientos utilizados para comprobar el funcionamiento de los modelos, verificar sus resultados y determinar sus limitaciones. Para ello, se consideran los datos de entrada, las condiciones de ejecución, la separación entre entrenamiento y evaluación cuando corresponde y las métricas apropiadas para cada componente.

- Debido a que el sistema integra diferentes técnicas de inteligencia artificial y métodos estadísticos, las pruebas se organizan de acuerdo con las características y los objetivos de cada componente.

- a) Pruebas del reconocimiento facial

- El registro del 15 de octubre de 2026 documenta una selección de 182 imágenes de 16 etiquetas para la CNN: 145 se destinaron a entrenamiento y 37 a validación. La separación se realizó por imágenes y se considera provisional, sin independencia entre sesiones ni conjunto final de prueba. Las etiquetas faciales no equivalen por sí solas a empleados identificados.

- Para el reconocimiento basado en YuNet y SFace, el procedimiento contempla sesiones separadas de calibración y prueba, con imágenes de personas conocidas y desconocidas. Sin embargo, la calibración independiente todavía no se ha completado con un artefacto válido, por lo que sus resultados operativos siguen pendientes.

- b) Pruebas de predicción del inventario

- Las pruebas de este componente consideran las cantidades de salida registradas por producto, las fechas de los movimientos, las existencias actuales y el período de análisis seleccionado. El sistema verifica los cálculos del consumo promedio, los días de cobertura y la estimación de la fecha de agotamiento.

- La configuración actual requiere al menos cinco días distintos con movimientos de salida dentro de la ventana seleccionada. No obstante, todavía no se ha realizado una validación temporal con períodos futuros independientes. Para evaluar la capacidad predictiva se deberán incorporar métricas como MAE y RMSE, comparando las estimaciones con los valores realmente observados.

- c) Pruebas de detección de anomalías

- Este componente se prueba mediante movimientos de inventario que permiten comprobar el cálculo del comportamiento histórico, la aplicación del umbral de sensibilidad y la separación entre productos y tipos de movimiento. También se verifica que el movimiento evaluado no se incorpore a su propia referencia histórica antes de calcular el resultado.

- Actualmente, la configuración requiere un mínimo de diez movimientos previos del mismo producto y tipo. Aunque se han identificado tres hallazgos en los datos analizados, estos se reportaron pendientes de revisión. Para evaluar el rendimiento real del método será necesario contar con movimientos clasificados por personal competente y calcular métricas como precisión, exhaustividad y puntuación F1.

- d) Pruebas del procesamiento del lenguaje natural

- Las pruebas de JARVIS verifican la clasificación de las intenciones del usuario y la interpretación de diferentes formulaciones de consultas. Para ello, se utiliza un conjunto de 18 frases que no aparecen de forma idéntica en el archivo de entrenamiento. En esta evaluación, el clasificador aislado obtuvo 14 respuestas correctas y rechazó cuatro consultas por baja confianza.

- Por separado, se ejecutó una prueba funcional del agente combinado con reglas de respaldo, en la que se cubrieron 40 de 40 casos. Ambos resultados se mantienen separados porque corresponden a procedimientos de evaluación distintos. Para ampliar la validación será necesario utilizar más consultas independientes y analizar los resultados por intención.

- En conjunto, el diseño de pruebas combina verificaciones funcionales, evaluación de modelos y análisis de resultados. Sin embargo, es necesario distinguir entre las pruebas que ya se ejecutaron y las evaluaciones pendientes. Las pruebas de software permiten comprobar el comportamiento de la implementación, pero no sustituyen la validación experimental de la precisión y la capacidad de generalización de los modelos.

- 4. Modelos construidos

- En esta etapa se identifican los modelos de inteligencia artificial y los métodos analíticos implementados en el sistema inteligente de inventario para un taller mecánico. Estos componentes permiten realizar tareas de reconocimiento facial, predicción de existencias, detección de anomalías y procesamiento del lenguaje natural.

- A partir de la revisión técnica del código fuente, se identificaron los siguientes modelos y métodos:

- a) Modelo de reconocimiento facial YuNet y SFace

- El sistema utiliza YuNet como detector de rostros y SFace como extractor de características faciales. Ambos son modelos preentrenados cuyos archivos se encuentran en formato ONNX. El sistema genera representaciones numéricas de los rostros y las compara con las almacenadas en una galería facial para encontrar la identidad más similar.

- La galería disponible contiene 192 representaciones faciales correspondientes a 16 identidades. Sin embargo, el sistema todavía requiere completar la calibración del umbral de reconocimiento para que la identificación pueda considerarse validada.

- b) Red neuronal convolucional (CNN)

- Como alternativa al reconocimiento facial principal, se construyó una CNN entrenada localmente para clasificar rostros en 16 categorías conocidas. Su arquitectura incluye tres bloques convolucionales, capas de agrupación, una capa densa y una capa de salida softmax. El modelo entrenado, las etiquetas de las clases y las métricas de evaluación se encuentran guardados en los archivos correspondientes del proyecto.

- En el registro más reciente, la CNN clasificó correctamente 36 de las 37 imágenes de validación, con una exactitud del 97,30 %. El resultado es provisional y no mide el rechazo de personas desconocidas ni su funcionamiento en condiciones reales.

- c) Modelo de predicción del inventario

- El sistema implementa un método basado en el consumo diario promedio para estimar la cobertura de las existencias y la posible fecha de agotamiento de los productos. Además, incorpora una regresión lineal que calcula una estimación auxiliar del consumo del día siguiente.

- A diferencia de la CNN, este componente no constituye una red neuronal entrenada. Utiliza cálculos estadísticos y una regresión ajustada a los datos disponibles. Su funcionamiento está implementado, pero todavía no se dispone de una evaluación predictiva independiente que permita determinar su nivel de precisión.

- d) Modelo de detección de anomalías

- Se implementó un método estadístico que analiza los movimientos de inventario y compara las cantidades registradas con el historial anterior del mismo producto y tipo de movimiento. El sistema calcula una puntuación estadística y aplica un umbral de sensibilidad para identificar cantidades inusualmente elevadas.

- También existe una implementación heredada de Isolation Forest, aunque no constituye el método principal utilizado actualmente en la pantalla de anomalías. Los resultados identificados por el método estadístico requieren revisión humana antes de determinar si corresponden a situaciones justificadas o a incidencias reales.

- e) Clasificador de intenciones de JARVIS

- El asistente virtual utiliza un clasificador basado en TF-IDF y regresión logística para identificar la intención de las consultas. El archivo de entrenamiento contiene 258 frases distribuidas en 32 intenciones. El clasificador se entrena en memoria cuando se inicializa el componente de procesamiento del lenguaje natural.

- Este modelo se complementa con RapidFuzz para buscar coincidencias aproximadas, patrones para extraer entidades y reglas de respaldo para gestionar consultas que no se interpretan con suficiente confianza. En una evaluación aislada se obtuvieron 14 respuestas correctas de 18 consultas.

- f) Modelo de reconocimiento de voz

- El sistema incorpora Vosk con un modelo de voz preentrenado en español para convertir las solicitudes habladas en texto. La transcripción se utiliza posteriormente en el mismo flujo de procesamiento del lenguaje natural que atiende las consultas escritas.

- Aunque el componente está integrado en el código, no se dispone de métricas experimentales actualizadas sobre la tasa de error de transcripción ni sobre su rendimiento en condiciones reales de ruido.

- En conclusión, el proyecto dispone de modelos entrenados, modelos preentrenados y métodos estadísticos implementados para cubrir las necesidades de inteligencia artificial del sistema. No todos requieren entrenamiento propio ni cuentan con el mismo nivel de validación. Por ello, la existencia de un modelo implementado o guardado debe distinguirse de la comprobación experimental de su rendimiento.

- 5. Configuración utilizada

- La configuración de los modelos establece los parámetros y las condiciones necesarias para ejecutar las técnicas de inteligencia artificial implementadas en el sistema inteligente de inventario para un taller mecánico. Estos valores controlan aspectos como el entrenamiento, el procesamiento de los datos, los criterios de clasificación y los umbrales utilizados para generar resultados.

- A partir de la revisión del código fuente y los archivos de configuración, se identificaron los siguientes parámetros.

- a) Reconocimiento facial mediante CNN

- La red neuronal convolucional utiliza la siguiente configuración:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Dimensiones de entrada | 100 × 100 píxeles, un canal |
| Número de bloques convolucionales | 3 |
| Filtros convolucionales | 16, 32 y 64 |
| Función de activación | ReLU |
| Optimizador | Adam |
| Tasa de aprendizaje inicial | 0,001 |
| Tamaño del lote (batch size) | 16 |
| Máximo de épocas | 50 |
| Dropout | 0,3 |
| Función de pérdida | sparse_categorical_crossentropy |
| Umbral de clasificación | 0,6407; provisional y propio del modelo |
| Criterio temporal | Confirmación temporal; requiere validación independiente |

- El entrenamiento contempla parada temprana y reducción de la tasa de aprendizaje. Los parámetros de la tabla describen la arquitectura y su preparación; los criterios de aceptación dependen de la política guardada con cada modelo. La evaluación disponible continúa siendo provisional.

- b) Reconocimiento facial mediante YuNet y SFace

- Para la detección y comparación de rostros se utilizan los siguientes parámetros:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Detector facial | YuNet |
| Extractor de características | SFace |
| Dimensión del vector facial | 128 componentes |
| Tamaño de alineación | 112 × 112 píxeles |
| Umbral del detector | 0,9 |
| Supresión de detecciones superpuestas (NMS) | 0,3 |
| Tamaño mínimo del rostro | 80 píxeles |
| Nitidez mínima | 45 |
| Intervalo de iluminación | 45–210 |
| Muestras requeridas | 4 dentro de una ventana de 7 |
| Consenso mínimo | 0,8 |

- La aceptación también considera la calidad facial, el seguimiento y la diferencia entre los candidatos. El umbral definitivo requiere una calibración válida compatible con la galería; no se confirmó esa validación independiente. La configuración no debe interpretarse como una garantía de identificación.

- c) Predicción del inventario

- El componente de predicción utiliza la siguiente configuración:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ventana de análisis actual | 30 días |
| Ventanas disponibles | 7, 30, 60 y 90 días |
| Mínimo de historial | 5 días distintos con salidas |
| Horizonte de cobertura | 30 días |
| Método principal | Consumo diario promedio |
| Método auxiliar | Regresión lineal |
| Umbral de riesgo crítico | Cobertura de 3 días o menos |
| Umbral de riesgo alto | Stock mínimo alcanzado o cobertura de 7 días o menos |

- El consumo diario promedio se calcula considerando los días calendario del período analizado, incluidos los días intermedios sin salidas. La cobertura se estima dividiendo el stock total entre el consumo promedio. Cuando no existen datos suficientes o no hay consumo reciente, el sistema evita generar una fecha de agotamiento sin fundamento.

- d) Detección de anomalías

- La detección estadística utiliza estos parámetros:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ventana de análisis | 90 días |
| Mínimo de movimientos previos | 10 |
| Sensibilidad | 3,0 |
| Método principal | Comparación estadística por producto y tipo de movimiento |
| Umbral de anomalía | Puntuación igual o superior a 3 |
| Clasificación crítica | Puntuación igual o superior a 6 |
| Clasificación alta | Puntuación igual o superior a 4 |
| Clasificación media | Puntuación igual o superior a 3 |

- La puntuación se calcula a partir de la diferencia entre la cantidad observada y el promedio histórico, dividida entre la desviación estándar poblacional. Cuando la desviación es cero y el promedio es positivo, se utiliza una relación entre la cantidad observada y el promedio. El análisis principal se concentra en cantidades superiores a lo habitual y separa los antecedentes según el producto y el tipo de movimiento.

- e) Procesamiento del lenguaje natural de JARVIS

- El clasificador de intenciones emplea los siguientes parámetros:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Representación textual | TF-IDF |
| Características de palabras | Unigramas y bigramas |
| Características de caracteres | N-gramas de 3 a 5 caracteres |
| Algoritmo de clasificación | Regresión logística |
| Parámetro de regularización C | 8 |
| Máximo de iteraciones | 1500 |
| Balance de clases | Activado |
| Semilla aleatoria | 42 |
| Umbral mínimo de confianza | 0,38 |
| Similitud aproximada mínima | 0,76 |
| Intenciones disponibles | 32 |
| Frases de entrenamiento | 258 |

- El sistema normaliza el texto, clasifica la intención y utiliza mecanismos de coincidencia aproximada y reglas de respaldo cuando la consulta no alcanza el nivel de confianza requerido. Las entidades que presentan varias coincidencias posibles requieren aclaración, evitando seleccionar automáticamente un producto o registro ambiguo.

- En conclusión, la configuración identificada permite documentar los valores utilizados por los principales componentes del sistema. Estos parámetros corresponden a los valores encontrados en el código y la configuración actual; no se debe asumir que todos fueron determinados mediante una optimización experimental formal.

- 6. Resultados técnicos

- Se revisaron las métricas guardadas y los informes de comprobaciones anteriores. Se actualizó la CNN con el registro del 15 de octubre de 2026. Las cifras de predicción, anomalías, consultas y verificaciones de software que siguen describen ejecuciones previas; no se recalcularon durante esta revisión y no representan necesariamente el estado actual.

- a) Resultados del reconocimiento facial mediante CNN

- La evaluación provisional más reciente de la CNN utilizó 37 imágenes de validación. Los datos registrados son los siguientes:

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Imágenes seleccionadas | 182 |
| Entrenamiento | 145 imágenes |
| Validación | 37 imágenes |
| Clasificaciones correctas | 36 de 37 |
| Exactitud en validación | 97,30 % |
| Aceptadas correctas | 36 |
| Muestras rechazadas | 1 |
| Alcance | Provisional; sin prueba independiente |

- Se registró una clasificación incorrecta entre las 37 imágenes de validación. Al aplicar los criterios de aceptación guardados, se aceptaron 36 identificaciones correctas y se rechazó una muestra. Este resultado no demuestra ausencia de falsas aceptaciones ante personas desconocidas.

- Las mismas imágenes de validación sirvieron para seleccionar pesos y criterios de aceptación. Por ello, el resultado puede ser optimista y no sustituye una evaluación independiente con otras sesiones y personas no registradas.

- b) Resultados del reconocimiento facial mediante YuNet y SFace

- Un informe anterior documentó una galería de 192 representaciones de 16 etiquetas y un diagnóstico con 16 candidatos correctos de 16 imágenes. Estas cifras describen aquella ejecución y no se verificaron nuevamente como contenido actual de la galería.

- Sin embargo, las imágenes utilizadas en esta prueba ya estaban representadas en la galería facial del sistema. Por esta razón, el resultado demuestra coincidencia en los casos evaluados, pero no permite afirmar que el reconocimiento facial tenga una exactitud general del 100 %.

- Para evaluar de manera más completa este componente, es necesario considerar imágenes independientes de las utilizadas para registrar las identidades, incluyendo personas conocidas y desconocidas. De esta forma, se podría analizar con mayor precisión la capacidad del sistema para reconocer a los empleados registrados y evitar identificaciones incorrectas.

- c) Resultados de la predicción del inventario

- Una comprobación anterior reportó historial suficiente para 17 de 24 productos. La cantidad cambia según la fecha y la ventana seleccionada; por tanto, este resultado no debe presentarse como un recuento actual ni como una medida de precisión predictiva.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Productos analizados | 24 |
| Productos con historial suficiente | 17 |
| Productos sin historial suficiente | 7 |
| Ventana actual de análisis | 30 días |

- Estos resultados permiten identificar los productos para los cuales el sistema dispone de información adecuada para estimar el consumo y la cobertura de las existencias. La confiabilidad de las predicciones depende de la calidad de los datos históricos y de la evaluación de los resultados obtenidos.

- d) Resultados de la detección de anomalías

- Una evaluación anterior del método estadístico reportó tres hallazgos. La siguiente tabla conserva el alcance de esa ejecución, no un recuento actual de todas las operaciones o anomalías de la base.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Detalles de movimientos analizados | 230 |
| Registros con historial suficiente | 37 |
| Anomalías detectadas | 3 |
| Anomalías revisadas o justificadas | 0 |

- Los tres hallazgos se reportaron pendientes de revisión, por lo que no es posible afirmar que correspondan a errores de registro o anomalías reales. Para determinar su naturaleza, es necesario analizar cada movimiento y considerar las condiciones en las que se realizó.

- Asimismo, no se dispone de un conjunto de movimientos clasificados previamente por expertos que permita calcular métricas como la precisión, la exhaustividad o la puntuación F1 del detector. Por tanto, los resultados obtenidos representan alertas estadísticas que requieren revisión humana antes de tomar decisiones sobre el inventario.

- e) Resultados del procesamiento del lenguaje natural de JARVIS

- El componente de procesamiento del lenguaje natural de JARVIS fue evaluado mediante dos pruebas diferentes.

| Prueba | Casos evaluados | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Clasificador de intenciones aislado | 18 | 14 correctos (77,78 %) |
| Cobertura funcional del agente combinado | 40 | 40 casos cubiertos (100 %) |

- En la prueba del clasificador aislado, cuatro consultas fueron rechazadas debido a que no alcanzaron el umbral mínimo de confianza. En la prueba funcional del agente combinado, las reglas de respaldo y los demás mecanismos de procesamiento permitieron cubrir los 40 casos evaluados.

- Ambos resultados deben interpretarse por separado, ya que corresponden a pruebas con objetivos y procedimientos distintos. El 100 % de cobertura funcional no representa la exactitud general del clasificador de intenciones, sino que indica que se cubrieron todos los casos contemplados en esa prueba.

- f) Resultados de las pruebas de software

- Una ejecución anterior de las pruebas de software registró 106 casos: 105 aprobados y uno omitido por falta de FastAPI. Este resultado corresponde a ese entorno y no acredita que se hayan repetido todas las comprobaciones durante la revisión del documento.

- Estos resultados proporcionan evidencia del funcionamiento del código y de la integración de sus componentes. Sin embargo, las pruebas de software no sustituyen la evaluación específica de los modelos de inteligencia artificial, ya que cada modelo requiere métricas y procedimientos de validación acordes con su función.

- Por separado, el informe de conciliación disponible registra 500 detalles revisados y coincidencia de existencias para 24 productos. La cifra de 28 verificaciones se conserva únicamente como antecedente reportado por el equipo y no se presenta como una nueva evaluación ejecutada.

- 7. Comparación de modelos

- La comparación de modelos permite analizar las características de las técnicas implementadas en el sistema inteligente de inventario para un taller mecánico, considerando su funcionamiento, los resultados disponibles y las limitaciones identificadas. El objetivo es determinar las diferencias entre las alternativas utilizadas y justificar cuáles se mantienen como principales dentro del sistema.

- a) Comparación de las técnicas de reconocimiento facial

- El proyecto dispone de dos alternativas para el reconocimiento facial: los modelos preentrenados YuNet y SFace, y una red neuronal convolucional (CNN) propia entrenada para clasificar las identidades registradas.

| Criterio | YuNet y SFace | CNN propia |
| --- | --- | --- |
| Tipo de técnica | Modelos preentrenados para detección y reconocimiento facial. | Red neuronal convolucional entrenada localmente. |
| Función | Detectar rostros y comparar sus representaciones faciales con las almacenadas en la galería. | Clasificar rostros entre las identidades conocidas durante el entrenamiento. |
| Datos utilizados | Galería de representaciones faciales | Imágenes etiquetadas de las identidades |
| Resultado disponible | En una prueba de diagnóstico se obtuvieron 16 candidatos correctos de 16 imágenes analizadas. Las imágenes ya estaban representadas en la galería. | Se obtuvieron 36 clasificaciones correctas de 37 imágenes de validación provisional, equivalentes al 97,30 % de exactitud. |
| Limitación principal | La prueba de diagnóstico no permite establecer la exactitud general del sistema, debido a que las imágenes ya estaban representadas en la galería. | La evaluación no demuestra por sí sola la capacidad para rechazar personas desconocidas y requiere validación adicional en condiciones independientes. |

- Las evaluaciones faciales utilizaron procedimientos diferentes, por lo que no permiten establecer la superioridad de una alternativa. La CNN registró un 97,30 % en validación provisional; el diagnóstico de YuNet/SFace reutilizó imágenes representadas en la galería. Ambas requieren una comparación independiente bajo las mismas condiciones.

- Por lo tanto, YuNet y SFace se mantienen como la técnica principal configurada en el sistema, mientras que la CNN constituye una alternativa complementaria para la clasificación de identidades conocidas. Para determinar cuál ofrece un mejor desempeño, sería necesario evaluar ambas técnicas bajo las mismas condiciones, utilizando imágenes independientes y contemplando tanto personas registradas como desconocidas.

- b) Comparación de las técnicas de predicción del inventario

- El sistema implementa dos métodos complementarios para la predicción del inventario: el consumo diario promedio y la regresión lineal. Ambos permiten analizar el comportamiento de las salidas de productos y obtener estimaciones útiles para apoyar la gestión de existencias

| Criterio | Consumo diario promedio | Regresión lineal |
| --- | --- | --- |
| Funcionamiento | Calcula el consumo promedio a partir de las salidas registradas | Ajusta una recta a los datos históricos de consumo para estimar valores futuros. |
| Aplicación | Calcula la cobertura disponible y la fecha estimada de agotamiento. | Estimar el consumo del día siguiente |
| Ventaja | Proporciona cálculos directos y fáciles de interpretar. | Permite identificar y representar tendencias lineales en el consumo. |
| Limitación | Las estimaciones dependen de que el consumo histórico sea representativo del comportamiento futuro. | Su desempeño depende de la cantidad y calidad de los datos, así como de la presencia de una tendencia aproximadamente lineal. |
| Estado de implementación | Implementado y utilizado como método principal | Implementado como método de estimación complementario |

- El consumo diario promedio se utiliza como método principal para calcular la cobertura y la fecha estimada de agotamiento de los productos. Por su parte, la regresión lineal complementa el análisis mediante la estimación del consumo del día siguiente.

- Según la comprobación anterior, ambos métodos se encuentran implementados en el sistema y permiten generar estimaciones a partir de la información histórica disponible. De los 24 productos analizados, 17 cuentan con historial suficiente para realizar predicciones, mientras que los 7 restantes requieren acumular más información.

- Aunque los métodos funcionan dentro del sistema, su precisión predictiva todavía requiere una evaluación retrospectiva que compare las estimaciones con los consumos reales. Por tanto, la elección del consumo diario promedio como método principal responde a su sencillez e interpretabilidad, mientras que la regresión lineal aporta una alternativa complementaria para analizar tendencias.

- c) Comparación de las técnicas de detección de anomalías

- El sistema dispone de dos técnicas para la detección de anomalías en el inventario: un método estadístico y el algoritmo Isolation Forest. Ambas alternativas se comparan desde el punto de vista técnico y funcional, considerando su enfoque, las variables utilizadas, la interpretación de sus resultados y su estado de implementación. Esta comparación permite identificar sus diferencias y justificar la selección del método principal, aunque todavía no se dispone de una evaluación experimental cuantitativa que permita determinar cuál presenta un mejor rendimiento.

| Criterio | Método estadístico | Isolation Forest |
| --- | --- | --- |
| Enfoque | Compara los movimientos con el historial del producto y el tipo de movimiento. | Utiliza aprendizaje automático para identificar observaciones atípicas. |
| Variables principales | Cantidad, producto y tipo de movimiento | Cantidad, hora, día de la semana y stock anterior |
| Interpretación | Directa, mediante promedio, desviación estándar y puntuación | Basada en el comportamiento identificado por el modelo |
| Estado | Implementado y utilizado como método principal. | Implementado y evaluado como alternativa. |
| Comparación experimental | Analizado mediante los criterios de funcionamiento e interpretación. | Analizado mediante los criterios de funcionamiento e interpretación. |

- El método estadístico se mantiene como principal porque permite explicar las alertas mediante el historial y los umbrales utilizados. No obstante, no se dispone de un conjunto de movimientos etiquetados por expertos para comparar ambos métodos en términos de precisión, exhaustividad o puntuación F1. Por ello, no puede afirmarse que el método estadístico detecte más anomalías reales que Isolation Forest.

- d) Comparación de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural

- En JARVIS se implementa un clasificador de intenciones basado en TF-IDF y regresión logística, complementado con reglas, información del contexto y herramientas que permiten procesar las consultas y ejecutar las acciones disponibles.

| Criterio | Clasificador de intenciones | Agente combinado |
| --- | --- | --- |
| Componentes | TF-IDF y regresión logística | Clasificador, reglas, contexto y herramientas |
| Función | Identificar la intención de la consulta | Procesar la consulta y gestionar la ejecución de acciones |
| Resultado de prueba | 14 de 18 consultas correctas (77,78 %) | 40 de 40 casos cubiertos |
| Limitación | Cuatro consultas fueron rechazadas por no alcanzar el umbral mínimo de confianza | La cobertura corresponde al conjunto de casos específicos incluidos en la prueba funcional. |

- El agente combinado amplía la capacidad funcional del clasificador mediante reglas, mecanismos de respaldo y herramientas adicionales. En las pruebas realizadas, el clasificador identificó correctamente 14 de las 18 consultas evaluadas, mientras que el agente combinado cubrió los 40 casos contemplados en su prueba funcional.

- Estos resultados permiten describir el funcionamiento de ambos componentes, pero deben interpretarse por separado, ya que corresponden a pruebas diferentes. La cobertura funcional del agente combinado no representa la exactitud general del clasificador de intenciones.

- Conclusión de la comparación

- La comparación muestra que el sistema integra técnicas con características y objetivos diferentes. YuNet y SFace constituyen la alternativa principal configurada para el reconocimiento facial; el consumo diario promedio se utiliza como método principal para calcular la cobertura y la fecha estimada de agotamiento del inventario; el método estadístico se emplea como mecanismo principal para detectar anomalías; y TF-IDF con regresión logística forma parte del procesamiento de consultas de JARVIS.

- Las alternativas complementarias también cumplen funciones específicas: la CNN permite clasificar identidades conocidas, la regresión lineal estima el consumo del día siguiente, Isolation Forest identifica observaciones atípicas y el agente combinado de JARVIS integra el clasificador con reglas y herramientas.

- En conclusión, las técnicas seleccionadas se encuentran integradas de acuerdo con las necesidades funcionales del sistema. Sin embargo, los resultados disponibles no permiten establecer una superioridad general entre todas las alternativas, debido a que utilizan diferentes procedimientos de evaluación. La comparación permite justificar la función de cada técnica e identificar las evaluaciones adicionales necesarias para medir objetivamente su rendimiento.

- 8. Modelo preliminar seleccionado

- A partir de la revisión de los componentes implementados y de los resultados obtenidos, se seleccionan las técnicas que cumplen las funciones principales del sistema inteligente de inventario para un taller mecánico. La selección considera su integración en el sistema, su funcionamiento y la interpretación de los resultados que generan.

- a) Reconocimiento facial: YuNet y SFace

- Se seleccionan YuNet como detector de rostros y SFace como extractor de características faciales. Ambos modelos trabajan conjuntamente para comparar los rostros detectados con la galería de identidades registradas. La CNN propia se mantiene como alternativa para clasificar imágenes entre las identidades conocidas.

- La selección de YuNet y SFace responde a su integración y funcionamiento local dentro del sistema. Aunque ambos modelos están implementados, es necesario completar la calibración y realizar pruebas con imágenes independientes de personas conocidas y desconocidas para evaluar su capacidad de identificación.

- b) Predicción del inventario: consumo diario promedio

- Se selecciona el consumo diario promedio como método principal para estimar la cobertura de las existencias y la posible fecha de agotamiento de los productos. La regresión lineal se mantiene como técnica complementaria para estimar el consumo del día siguiente.

- Según la comprobación anterior, ambos métodos están implementados y permiten generar estimaciones a partir de los movimientos registrados. De los 24 productos analizados, 17 cuentan con historial suficiente para realizar predicciones, mientras que los 7 restantes requieren acumular más información. La evaluación retrospectiva permitirá determinar la precisión de las estimaciones frente a los consumos reales.

- c) Detección de anomalías: método estadístico

- Se selecciona el análisis estadístico por producto y tipo de movimiento como método principal para identificar cantidades inusuales. Este procedimiento utiliza el historial disponible, el promedio, la desviación estándar y un umbral de sensibilidad para generar hallazgos que puedan ser revisados.

- La selección se fundamenta en la facilidad para interpretar los resultados y en su integración con el sistema. Durante el análisis se identificaron tres hallazgos pendientes de revisión humana. Por ello, es necesario verificar cada caso antes de determinar si representa una anomalía real o un movimiento legítimo del inventario. Isolation Forest se mantiene como alternativa complementaria.

- d) Procesamiento del lenguaje natural: TF-IDF y regresión logística

- Se selecciona el clasificador de intenciones basado en TF-IDF y regresión logística, complementado con búsqueda aproximada, extracción de entidades y reglas de respaldo. Esta combinación permite interpretar las consultas de los usuarios y facilitar el acceso a la información del inventario mediante el asistente virtual JARVIS.

- El componente está integrado con las funciones del sistema y opera localmente. En la evaluación del clasificador se obtuvieron 14 respuestas correctas de 18 consultas, equivalentes al 77,78 %. Además, el agente combinado cubrió los 40 casos contemplados en su prueba funcional. Estos resultados corresponden a evaluaciones diferentes y deben interpretarse por separado.

- Síntesis del modelo preliminar seleccionado

| Componente | Técnica principal seleccionada | Alternativa o complemento |
| --- | --- | --- |
| Reconocimiento facial | YuNet + SFace | CNN propia |
| Predicción del inventario | Consumo diario promedio | Regresión lineal auxiliar |
| Detección de anomalías | Análisis estadístico | Isolation Forest |
| Procesamiento del lenguaje natural | TF-IDF + regresión logística | RapidFuzz y reglas de respaldo |

- En conclusión, el modelo seleccionado corresponde a una arquitectura integrada de técnicas de inteligencia artificial y métodos estadísticos, en la que cada componente atiende una necesidad específica del taller mecánico. La selección refleja la configuración implementada y los resultados disponibles. Para completar la evaluación del sistema, es necesario validar el rendimiento de los modelos mediante pruebas independientes, especialmente en el reconocimiento facial, la predicción del inventario y la detección de anomalías.

- 9. Descripción del modelo

- El sistema inteligente de inventario para un taller mecánico integra cuatro componentes principales: reconocimiento facial, predicción del inventario, detección de anomalías y procesamiento del lenguaje natural mediante el asistente virtual JARVIS.

- El componente de reconocimiento facial utiliza YuNet y SFace para detectar rostros y comparar sus características con las identidades almacenadas en la galería. Adicionalmente, el sistema dispone de una red neuronal convolucional (CNN) para clasificar imágenes entre las identidades conocidas.

- La predicción del inventario combina el consumo diario promedio y la regresión lineal. El primer método permite estimar la cobertura de las existencias y la posible fecha de agotamiento de los productos, mientras que el segundo proporciona una estimación complementaria del consumo del día siguiente. Estas estimaciones se generan a partir de los movimientos registrados y de la información histórica disponible.

- Por su parte, el componente de detección de anomalías utiliza un método estadístico para identificar cantidades inusuales en los movimientos del inventario. También se dispone de Isolation Forest como alternativa basada en aprendizaje automático. Los resultados obtenidos se presentan como hallazgos que requieren revisión antes de confirmar la existencia de una anomalía.

- El asistente virtual JARVIS incorpora TF-IDF y regresión logística para clasificar las intenciones de las consultas. Este componente se complementa con búsqueda aproximada, extracción de entidades, reglas de respaldo y herramientas que facilitan el acceso a las funciones disponibles en el sistema.

- Los componentes se integran con una base de datos SQL Server, que almacena y proporciona información sobre productos, existencias, movimientos y empleados. Esta integración permite que las técnicas implementadas utilicen los datos del inventario para generar estimaciones, identificar movimientos inusuales y atender consultas de los usuarios.

- En conjunto, el modelo combina técnicas de aprendizaje automático y métodos estadísticos para apoyar la gestión del inventario del taller mecánico. Su funcionamiento se encuentra implementado; sin embargo, la evaluación de su rendimiento debe complementarse con pruebas independientes que permitan determinar la precisión y confiabilidad de cada componente.

# Referencias bibliográficas

Deng, C., & Liu, Y. (2021). A deep learning-based inventory management and demand prediction optimization method for anomaly detection. Wireless Communications and Mobile Computing, 2021, Article 9969357. https://doi.org/10.1155/2021/9969357

Jarquín Maradiaga, J. V., & Morales Téllez, A. D. (2023). Propuesta de mejora en la gestión de control de inventario del Almacén General de Insumos de la empresa MECHNIKOV S.A. ubicada en la ciudad de Managua [Monografía, Universidad Nacional de Ingeniería]. Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería. https://ribuni.uni.edu.ni/6937/

Simone, F., Nakhal Akel, A. J., & Patriarca, R. (2022). Supporting warehouse management through machine learning. Proceedings of the 27th Summer School Francesco Turco. https://hdl.handle.net/11573/1667936

Torres Guerrero, M. L. (2023). Metodología para el cálculo de un nivel adecuado de inventario en el taller Móvil Nicaragua [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Ingeniería]. Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería. https://ribuni.uni.edu.ni/5696/

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS.